ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 – 2034 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2034 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2034 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 – ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - решение Совета депутатов от 21.11.2012 № 70 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; - постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.08.2017 № 72/01-04 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| Разработчик программы/исполнитель | Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | Целью программы является: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. |
| Целевые показатели программы | Технико-экономические показатели: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 100% - доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, 20%; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 8134 м; - количество спроектированных и устроенных тротуаров; - количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед.; Финансовые показатели: - снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог Социально-экономические показатели: - обеспеченность населения Поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта, % - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Поселения, ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы – 2017 – 2034 гг. Этапы реализации: первый этап - 2017 – 2021 гг. второй этап – 2022 – 2026 гг. третий этап – 2027 – 2034 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы производится за счёт средств: - местного бюджета (бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»), - внебюджетных источников (инвесторы). Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий подпрограммы определяются Решениями Совета депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 54 500 тыс.руб. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры поселения  - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования,  инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития  транспортной инфраструктуры  поселения разрабатывается  и  утверждается  органами  местного самоуправления сельского поселения, на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным  Кодексом  РФ,  Генеральным планом поселения.

Реализация  программы  должна  обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской (в дальнейшем - Поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры  - одна из главных проблем, решение которой необходимо для  повышения  качества жизни жителей  и  обеспечения устойчивого развития Поселения.

Решение проблемы  носит  комплексный  характер, а реализация мероприятий  по улучшению качества транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти всех уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов.

Система  основных  мероприятий  Программы  определяет  приоритетные направления  в  сфере дорожного  хозяйства  на  территории Поселения и  предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию  автомобильных  дорог  местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация  мероприятий  позволит  выполнять  работы  по содержанию автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  на  них  в  соответствии  с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту  автомобильных  дорог  местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных  дорог  местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить  протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия  по  капитальному  ремонту  и  ремонту    будут  определяться  на основе результатов обследования  автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. В  ходе  реализации  Программы  содержание  мероприятий  и  их  ресурсы обеспечения  могут  быть  скорректированы  в  случае  существенно  изменившихся условий.

Корректировка  Программы  производится  на  основании  предложений Правительства  Ленинградской области,  администрации  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской, Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской.

Администрация Поселения ежегодно, с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы, готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат  по  мероприятиям  Программы,  механизма  ее  реализации,  состава  участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новодевяткинского сельского поселения на 2017 - 2034 гг. (далее по тексту - Программа) подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;

- Федерального  закона от 29 декабря 2014 года № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

-  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального  закона  от  08.11.2007 г.  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановления  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Приказа министерства  транспорта  Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Решения Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской от 21.11.2012 № 70 «Об утверждении  Генерального  плана  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 17 лет. Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Поселения и соответствует государственной политике  реформирования  транспортной системы  Российской Федерации.

1.1. Основные понятия.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для  движения  транспортных  средств  и  включающий  в  себя  земельные  участки  в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные  элементы  (дорожное  полотно,  дорожное  покрытие  и  подобные элементы)  и  дорожные  сооружения,  являющиеся  ее  технологической  частью,  — защитные  дорожные  сооружения,  искусственные  дорожные  сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения —  сооружения,  к  которым  относятся  элементы озеленения, имеющие защитное  значение;  заборы;  устройства,  предназначенные  для защиты автомобильных дорог от снежных  лавин;  шумозащитные  и  ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные  для движения  транспортных средств, пешеходов  и  прогона  животных  в  местах пересечения  автомобильных  дорог  иными  автомобильными  дорогами,  водотоками, оврагами,  в местах,  которые  являются  препятствиями  для  такого  движения,  прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- производственные объекты — сооружения, используемые  при  капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных  дорог  —  сооружения,  к  которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного  движения, места отдыха, остановочные  пункты,  объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля  транспортных  средств,  пункты  взимания  платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных  дорог и искусственных дорожных  сооружений,  тротуары,  другие предназначенные  для  обеспечения дорожного движения,  в  том  числе  его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность  —  деятельность  по  проектированию,  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- владелец автомобильных  дорог  —  администрация Новодевяткинского сельского поселения;

- пользователи автомобильными  дорогами  —  физические  и  юридические  лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной  дороги  —  комплекс  работ,  при  выполнении которых осуществляется изменение  параметров  автомобильной  дороги,  еѐ  участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной  дороги,  дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется  в  пределах установленных допустимых значений и  технических характеристик  класса  и категории  автомобильной дороги и при выполнении  которых  затрагиваются конструктивные  и  иные  характеристики  надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются  конструктивные  и  иные  характеристики  надежности  и  безопасности автомобильной дороги;

-  содержание  автомобильной  дороги  —  комплекс  работ  по  поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке еѐ технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные  понятия  и  термины  использованы  в  настоящей  Программе  в  значениях, определенных  Федеральным  законом  от  08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Положение муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в структуре пространственной организации

Ленинградской области

Основными факторами, определяющими направления  разработки  Программы, являются:

- тенденции социально-экономического  развития  поселения,  характеризующиеся  повышением  численности  населения,  развитием  рынка жилья,  сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

Для оценки перспектив развития деревни Новое Девяткино изучалась исходная информация об имеющемся экономическом потенциале в аспекте экономической специализации территорий района, а также о месте и роли деревни в системе расселения.

Развиваемые  населенные  пункты  –  в  основном  крупные  и  средние   населенные  пункты,  имеющие  базу  для  дальнейшего  экономического  развития. Развитие градообразующей базы за счет развития производств (производства сельскохозяйственной продукции, социально-культурное  и  бытовое  обслуживание  и др.) при стабилизации и снижении числа занятых в сельском хозяйстве, в большинстве случаев, должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых населенных  пунктах.  Здесь же  в  приоритетном  порядке  должны  развиваться  центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство.

Сохраняемые  населенные  пункты.     Их  градообразующая  база,  в  основном, должна  стабилизироваться  или  даже  уменьшаться,  в  связи  со  стабилизацией  и снижением  занятых  в  сельском  хозяйстве. Поэтому  численность  населения  по  этим населенным  пунктам,  в  большинстве  случаев,  также  может  уменьшаться. Основные мероприятия  по  развитию  сохраняемых  населенных  пунктов  те  же,  что  и  по развиваемым  населенным  пунктам,  но  главный  упор  должен  делаться  на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Малоперспективные  населенные  пункты -  это  те  малонаселенные  пункты,  к которым  не  обеспечивается  транспортная  доступность,  не  обеспечивается своевременное  и  качественное  оказание  социальных  услуг,  жилой  фонд  имеет высокую степень износа, а в числе жителей преобладают граждане пожилого возраста, не имеющие попечения со стороны родственников. Затраты  на  инфраструктурное  обеспечение  удаленных  малонаселенных  мест существенно  превышают  экономический  эффект  от  использования  территории,  а также  отсутствуют  реальные  перспективы  использования  этой  территории, наблюдается  отрицательная  демографическая  динамика  и  ухудшается  социальное положение  местного  населения.  Предлагается  принять  решения  о  переселении жителей с последующей ликвидацией этих населенных мест, чтобы избежать фактов заселения  асоциальными жителями.  В  качестве  альтернативы  могут  разрабатываться специальные  программы  по  возрождению  конкретного  населенного  пункта,  включая разработку  экономического  (инвестиционного)  проекта.  В  рамках  этой  программы предлагается  развитие  подобных  малонаселенных  пунктов  как  территорий альтернативных  видов  сельскохозяйственного  производства,  переработки органических отходов производства, рекреации и этнотуризма, и т.п.

Территория  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» входит  в  состав  территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  расположено вблизи северо-восточной границы г. Санкт-Петербурга и охватывающей его кольцевой автодороги, в юго-западной части Всеволожского муниципального района.

Границы МО «Новодевяткинское сельское поселение» совпадают с границами единственного населенного пункта – деревни Новое Девяткино, который является административным центром поселения. Площадь Новодевяткинского сельского поселения составляет 563,77 га.

Граница Новодевяткинского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

- на севере и востоке – с Кузьмоловским городским поселением .

- на юге и западе – с Муринским сельским поселением.

Количество проживающего населения на 01.01.2017 года составило 17507 чел.

На территории поселения осуществляется жилищное строительство.

Жилая застройка представлена следующими типами:

- малоэтажная застройка (общая площадь до 2 тыс. кв. м./га) представлена одноэтажными жилыми домами частного сектора, расположенными на участках 6-10 соток. Она расположена вдоль автодороги (Санкт-Петербург – Матокса) как с севера, так и с юга. Такой тип застройки как одно- двухэтажная блокированная (общая площадь до 4,5 тыс. кв. м./га) в МО ««Новодевяткинское сельское поселение»» отсутствует;

- среднеэтажная жилая застройка (5-9 этажей, общая площадь до 6 тыс. кв. м./га) находится в  северной части населенного пункта (севернее автодороги Санкт-Петербург – Матокса);

- многоэтажная жилая застройка (свыше 10 этажей, до 14 тыс. кв.м./га) расположена в южной части – южнее автодороги Санкт-Петербург – Матокса.

Основная транспортная магистраль Новодевяткинского сельского поселения, существующая магистральная  улица регулируемого движения (Главная улица) и, одновременно, автодорога регионального значения Санкт-Петербург – Матокса, является основой планировочной структуры населенного пункта, и связывает Новое Девяткино  с центром трудовых,  учебных, культурно-бытовых интересов жителей деревни, Санкт-Петербургом, и также выполняет функции центральной улицы с регулируемым движением. По автодороге проходит маршрут общественного пассажирского транспорта станция метро «Девяткино» - Токсово.

Муниципальное образование имеет развитую производственную территорию. Кроме того, часть небольших предприятий располагается внутри территорий иного функционального назначения. Два промышленных предприятия имеют региональное значение – Северная ТЭЦ и филиал ОАО «Силовые машины» завод ПК «Турбоатомгаз».

Выбор  пути  развития  конкретного  населенного  пункта  определяется,  исходя  из его  принадлежности  к  конкретной  функциональной  зоне.  При  этом  имеющиеся населенные пункты получают новый импульс к развитию, их жители (как местные, так и «переселенцы») – новые рабочие места.

В соответствии с вышеизложеннным, деревня Новое Девяткино относится к развиваемому типу населенного пункта.

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Планируется прирост населения за счет жилищного строительства и миграционных процессов.

2.3. Труд и занятость.

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе  которых  учитываются:  трудоспособное  население  в  трудоспособном  возрасте, занятые  в  экономике,  лица  старше  трудоспособного  возраста  и  подростки  до  16  лет. Лица  старше и  моложе  трудоспособного  возраста  составляют  небольшую  часть трудовых  ресурсов, с другой  стороны  часть  населения  в  трудоспособном  возрасте составляет  учащаяся молодежь  и  инвалиды  трудоспособного  возраста,  небольшие контингенты других категорий.

Бюджетная  сфера  представлена  работниками  учреждений и предприятий муниципального образования,  системы  дошкольного и среднего  образования,  учреждений социально-культурного назначения.  Большая  часть  занятых  работает  в  учреждениях социальной  сферы  – образовании,  культуре,  здравоохранении,  а  также  в  организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, промышленных предприятиях.

Таблица № 1

| - обрабатывающие производства | чел. | 387 |
| --- | --- | --- |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 393 |
| - строительство | чел. | 63 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 93 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 12 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 18 |
| - образование | чел. | 204 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 270 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 130 |
| - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел. | 24 |

Сохранение и наращивание профессионально - кадрового потенциала территории -  это  обеспечение  возможности  ее  дальнейшего  развития.  Прежде  всего,  нужно преодолеть  сложившуюся  диспропорцию  в  предложении  и  спросе  на  рабочую  силу.

2.4. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Поселения.

Развитие  транспортной  системы  Поселения  является  необходимым  условием  улучшения  качества  жизни  жителей  в поселении.

Транспортная  инфраструктура  поселения  является составляющей инфраструктуры Всеволожского муниципального района Ленинградской области, что обеспечивает конституционные  гарантии  граждан  на  свободу  передвижения  и  делает  возможным свободное перемещение товаров и услуг.  Наличием  и  состоянием  сети  автомобильных  дорог  определяется территориальная  целостность  и  единство  экономического  пространства.

Транспортную  инфраструктуру  поселения  образуют  линии,  сооружения  и устройства  городского,  пригородного,  внешнего  транспорта.  Основными структурными  элементами  транспортной  инфраструктуры  поселения  являются:  сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние  транспортно-экономические  связи  Поселения  с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

На территории Поселения  железнодорожная  сеть  отсутствует, водный транспорт  не  используется,  мероприятия  по  обеспечению  водным транспортом не планируются, воздушные перевозки не осуществляются.

2.5. Характеристика сети дорог, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные  дороги  являются  важнейшей  составной частью  транспортной инфраструктуры  Поселения.  Они  связывают  территорию поселения  с  соседними  территориями,  населенные  пункты  поселения  с  районным центром,  обеспечивают  жизнедеятельность  всех  населенных  пунктов  поселения,  во многом  определяют  возможности  развития  поселения,  по  ним  осуществляются автомобильные  перевозки  грузов  и  пассажиров.  От  уровня  развития  сети автомобильных  дорог  во  многом  зависит  решение  задач  достижения  устойчивого экономического  роста  поселения,  повышения  конкурентоспособности  местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  относятся муниципальные дороги - улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные  в  границах  сельского  поселения.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств,  в  результате  чего  меняется  технико-эксплуатационное  состояние  дорог. Состояние  сети  дорог  определяется  своевременностью,  полнотой  и  качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и  капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным,  а рост уровня  автомобилизации  значительно опережает  темпы роста развития  дорожной  сети,  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации  дорог. При  выполнении  текущего  ремонта  используются  современные технологии  с  использованием  специализированных  звеньев  машин  и  механизмов, позволяющих  сократить  ручной  труд  и  обеспечить  высокое  качество  выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных  с  повышением  качества  дорожного  покрытия  -  характеристик  ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава движения  в  сторону увеличения  грузоподъемности  транспортных  средств,  приводит  к  несоблюдению межремонтных  сроков,  накоплению  количества  участков  недоремонта.  Учитывая вышеизложенное,  в  условиях  ограниченных  финансовых  средств  стоит  задача  их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение  программно-целевого  метода  в  развитии  автомобильных  дорог общего пользования местного  значения Новодевяткинского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В  настоящее  время  в  Поселении находится 8134 м автомобильных дорог местного общего пользования значения.

Классификация  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения поселения  и  их  отнесение  к  категориям  автомобильных  дорог  (первой,  второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами  и  отдельными  объектами  Поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры  и  требования»  дороги  общего  пользования  поселения  относятся  к  классу автомобильных  дорог  «Дорога  обычного  типа  (не  скоростная  дорога)»  с  категорией V.

Для  V  категории  предусматривается  количество  полос  –  1,  ширина  полосы  4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные  дороги  местного  значения  поселения имеют идентификационные  номера,  которые  присвоены  администрацией  Новодевяткинского сельского  поселения    в  соответствии  с  «Правилами  присвоения  автомобильным дорогам  идентификационных  номеров»,  утвержденными  приказом  Минтранса  от 07.02.2007 № 16.

Перечень муниципальных  автомобильных дорог с указанием класса дороги и ее идентификационного номера указан в Приложении № 1. По состоянию на 01.01.2016 автомобильных дорог, соответствующих   нормативным  и  допустимым  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным показателям, составляла 100 %.

2.6. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность  парковками.

На  протяжении  последних  лет  наблюдается  тенденция  к  увеличению  числа автомобилей  на  территории  поселения.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счет  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности  граждан  (в  среднем  по  5%  в  год).

Хранение  автотранспорта  на  территории  поселения осуществляется в пределах гаражных кооперативов, на территориях поселения на специально оборудованных парковочных местах, также имеется паркинг встроенный (пристроенный) в нежилое здание.

На территории Поселения расположены:

Таблица 2

| Тип | Адрес расположения парковки (стоянки) | Кол-во парковочных мест |
| --- | --- | --- |
| Гаражи | ГСК «Пять» (д. Новое Девяткино, у завода «Турбоатомгаз») ГСК «Север» (д. Новое Девяткино, уч. 63) ГСК «Северный» (д. Новое Девяткино, уч. 117) ГСК «Энергетик» (д. Новое Девяткино, ул. Энергетиков, уч. 6) | 1534 |
| Коллективная автомобильная стоянка (КАС) | КАС-3 (д. Новое Девяткино, уд. 95) | 100 |
| Открытая бесплатная стоянка | квартал 1.1 (760 мест) квартал 1.2 (200 мест) квартал 2.1 (480 мест) квартал 2.2 (443 места) | 1883 |
| Встроенная (пристроенная) в нежилое здание | ул. Арсенальная, д. 5 А | 345 |

2.7. Характеристика работы транспортных средств общего пользования,

включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский  транспорт  является  важнейшим  элементом  сферы обслуживания  населения,  без  которого  невозможно  нормальное  функционирование общества.  Он  призван  удовлетворять  потребности  населения  в  передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

Территория муниципального образования пересекается автодорогой территориального значения Санкт-Петербург – Матокса. Пассажироперевозки обслуживаются общественным маршрутным транспортом. Маршруты пригородного сообщения, проходящие через поселение, связывают районы Токсовского пригородного направления с транспортными узлами  Санкт-Петербурга: со ст. метро «Гражданский проспект», «Проспект Просвещения», а также межпоселковый маршрут со ст. метро «Девяткино».

Автотранспортное предприятие на территории поселения отсутствует.

2.8. Характеристика условий немоторизированного передвижения.

На  территории  поселения  велосипедное  движение  в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная  сеть  внутри  населенного  пункта,  как  правило,  благоустроена,  сформированы  пешеходные  тротуары,  произведена укладка  асфальтобетонного  покрытия.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.9. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы  транспортных  средств  коммунальных  и  дорожных  служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Движение грузовых транспортных средств осуществляется в частном порядке до торговых центров и гипермаркетов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также до производственной зоны. Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Для  содержания автомобильных  дорог  местного  значения  заключаются муниципальные контракты, так как свои дорожные службы на территории поселения отсутствуют.

Для  прохождения  технического  обслуживания  автотранспорта  собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет, на территории поселения имеются частные предприятия по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

2.10. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и  автомобильных  дорогах  поселения,  предупреждение  дорожно-транспортных происшествий  (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Увеличение парка транспортных  средств,  при  снижении  объемов строительства,  реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Основными  причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями  по данным Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  являются  несоответствие  скорости  движения  конкретным  дорожным  условиям, нарушение  скоростного  режима,  нарушение  правил  обгона  и  нарушение  правил дорожного движения пешеходами.

Одним  из  важных  технических  средств  организации  дорожного  движения являются  дорожные  знаки,  информационные  указатели,  предназначенные  для информирования  об  условиях  и  режимах  движения  водителей  и  пешеходов.

Качественное  изготовление  дорожных  знаков,  правильная  их  расстановка  в необходимом  объеме  и  информативность  оказывают  значительное  влияние  на снижение  количества  дорожно-транспортных  происшествий  и  в  целом  повышают комфортабельность движения.

В  связи  с  рисками  ухудшения  обстановки  с  аварийностью  и  наличием проблемы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  требуются  выработка  и реализация  долгосрочной  стратегии,  координация  усилий  всех  заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью  снижения  остроты  создавшейся  проблемы  применение  программно- целевого метода позволит добиться:

-  координации  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализации  комплекса  мероприятий,  в  том  числе  профилактического характера,  по  снижению  числа  дорожно-транспортных  происшествий  с пострадавшими,  обусловленных  дорожными  условиями,  а  также  снижению  числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения  снижения  ее  показателей  необходимы  продолжение  системной реализации  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного  движения  и  их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить  безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по  задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.11. Оценка  уровня  негативного  воздействия  транспортной инфраструктуры  на  окружающую  среду,  безопасность  и  здоровье населения.

Автомобильный  транспорт  и  инфраструктура  автотранспортного  комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.  Основной  причиной  высокого  загрязнения  воздушного  бассейна  выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие  газы  двигателей  внутреннего  сгорания  содержат  вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин,  тормозных  накладок,  хлориды,  используемые  в  качестве  антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания  (кроме шума)- окись углерода  (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной  степени  в  зависимости  от  концентрации.  При  взаимодействии  выбросов автомобилей  и  смесей  загрязняющих  веществ  в  воздухе  могут  образоваться  новые вещества,  более  агрессивные.  На  прилегающих  территориях  к  автомобильным дорогам  вода,  почва  и  растительность  является  носителями  ряда  канцерогенных веществ.  Недопустимо  выращивание  здесь  овощей,  фруктов  и  скармливание  травы животным.

Одним  из  направлений  в  работе  по  снижению  негативного  влияния автотранспорта на  загрязнение окружающей  среды  является дальнейшее расширение использования  альтернативного  топлива  –  сжатого  и  сжиженного  газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.12. Характеристика  существующих  условий  и  перспектив  развития  и размещения  транспортной  инфраструктуры  Поселения.

В процессе  реализации  Программы  планируется проведение следующих мероприятий:

- сохранение доли  муниципальных  автомобильных  дорог  местного значения, увеличение доли муниципальных дорог путем оформления их в муниципальную собственность;

- поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог;

- создание удобных связей районов нового жилищного строительства с существующей застройкой, местами приложения труда, рекреационными зонами;

- повышение качества, пропускной способности дорожной сети, безопасности движения транспорта и пешеходов;

- ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в существующей застройке протяженностью  в среднем  0,5 км в год;

- обеспечение жителей дополнительными парковочными местами;

- проектирование и строительство велосипедных дорожек.

В соответствии с генеральным планом Поселения, в целях уменьшения и предотвращения  транзитного движения транспорта через д. Новое Девяткино к зонам рекреации жителей Санкт-Петербурга, ранее запроектирована объездная транспортная магистраль по территории Муринского сельского поселения, вдоль юго-восточного берега Капральева ручья. Через территорию земельного участка, принадлежащего ООО «СК «Дальпитерстрой», предусмотрен проезд, соединяющий автодорогу Санкт-Петербург – Матокса с улично-дорожной сетью пос.Мурино, что позволит значительно уменьшить временные затраты населения Нового Девяткино на передвижение к станции метрополитена «Девяткино» и одноименной железнодорожной станции.

Перспективы  развития транспортной  инфраструктуры тесно связаны и с  промышленным производством. Программой предусмотрено обеспечение промышленной зоны, расположенной в северной части, транспортными связями, обеспечивающими надежность грузоперевозок и безопасность работающих на основных градообразующих предприятиях.

Финансирование мероприятий Программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап 2017-2021 гг. | II этап 2022-2026 гг. | III этап 2027-2034 гг. |
|  | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 800,00 |
|  | текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети | 2 850,00 | 3 000,00 | 3 400,00 |
|  | проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений; | 2 300 ,00 | 2 200,00 | 2 400,00 |
|  | организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения | 1 650,00 | 1980,00 | 2 000,00 |
|  | проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения | 2 700,00 | 3 620,00 | 4 100,00 |
|  | организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории Поселения; | - | - | 5 100,00 |
|  | создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения | - | - | 7 200,00 |
| ИТОГО: | 13 000 | 14 000 | 27 500 |

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины,  специализированное оборудование,  что  может  привести  к  увеличению  стоимости  дорожных  работ, снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  ремонта  и содержания автомобильных дорог местного значения;

- риск  задержки  завершения  перехода  на  финансирование  работ  по  содержанию,

ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения  в  соответствии  с нормативами  денежных  затрат,  что  не позволит  в период реализации  Программы  существенно  сократить  накопленное  в  предыдущий  период отставание  в  выполнении  ремонтных  работ  на  сети  автомобильных  дорог  и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2.13. Оценка  нормативно-правовой  базы,  необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на 2017 - 2034 подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 № 190 – ФЗ;

- Федерального закона от 29 декабря 2014года № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального  закона  от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федерального  закона  от  08.11.2007 №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

-  поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N 1440  «Об  утверждении  требований  к  программам  комплексного  развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-  Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- решения Совета депутатов от 21.11.2012 № 70 «Об утверждении  Генерального  плана  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.08.2017 № 72/01-04 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Основными  направлениями  совершенствования  нормативно-правовой  базы, необходимой  для  функционирования  и  развития  транспортной  инфраструктуры поселения являются:

-  применение  экономических  мер,  стимулирующих  инвестиции  в  объекты транспортной инфраструктуры;

-  координация  мероприятий  и  проектов  строительства  и  реконструкции  объектов транспортной  инфраструктуры  между  органами  государственной  власти  (по  уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

-  координация  усилий  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов исполнительной  власти  Волгоградской области,  органов  местного  самоуправления, представителей  бизнеса  и  общественных  организаций  в  решении  задач  реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск  системы  статистического  наблюдения  и  мониторинга  необходимой обеспеченности  учреждениями  транспортной  инфраструктуры  поселений  в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов

транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

2.14. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Привлечение средств бюджета Ленинградской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составлитт 54 500,00 тыс. рублей, в том числе по этапам:

I этап (2017-2021 гг.) – 13 000 тыс. руб.

II этап (2022-2026 гг.) – 14 000 тыс. руб.

III этап (2027-2034 гг.) – 27500 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных  ассигнований:  оплата  муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров, выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  в  целях  реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Объемы финансирования вышеуказанных мероприятий и их источники, могут уточняться в ходе регистрации собственности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» на вышеуказанные дороги, проведения мероприятий по техническому учету и паспортизации с целью определения их технического состояния и уточнения отклонений от нормативных требований, а также утверждения нормативов финансовых затрат и правил расчета ассигнований бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» на ремонт, капитальный ремонт, и содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с действующим законодательством. Объемы средств регионального бюджета по соответствующим мероприятиям данной подпрограммы будут уточняться в соответствии с правилами их распределения и представления утвержденными постановлениями Правительства Ленинградской области.

III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3.1.  Прогноз социально – экономического и градостроительного развития  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

При  анализе  показателей  текущего  уровня  социально-экономического  и градостроительного  развития    муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  отмечается следующее:

-  транспортная доступность населенного пункта поселения удовлетворительная;

- наличие  трудовых  ресурсов  позволяет  обеспечить   потребности   населения   и расширение производства.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Экономический прогноз.

Развитие  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по вероятному  сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- промышленное производство;

- торговля.

Устойчивое  экономическое  развитие  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание  организационной  и  консультативной  помощи  начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение  информационно-консультационного  поля  в  сфере предпринимательства.

По  итоговой  характеристике  социально-экономического  развития  поселение можно рассматривать как:

-     перспективное  для  частных  инвестиций,  что  обосновывается  небольшим   ростом экономики,  средним  уровнем  доходов  населения  и  средней  транспортной доступностью;

- имеющее  потенциал  социально-экономического        развития,        способное  самостоятельно  и  с  привлечением  средств  вышестоящих  бюджетов  обеспечить минимальные  стандарты  жизни  населения,  что  приведѐт  в  будущем  к  повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение  многофункционального  профиля  экономики  сельского  поселения является  основой  его  устойчивого  развития.  В  перспективе возрастет  доля  таких  направлений  как  транспортные  услуги  и  логистика,  торговля, социальное обслуживание, малое и среднее предпринимательство.

3.2. Прогноз  транспортного  спроса  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, объемов  и  характера  передвижения  и  перевозок  грузов  по  видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением.

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Стабильная  ситуация  с  транспортным  спросом  населения  не  предполагает значительных  изменений  транспортной  инфраструктуры  по  видам  транспорта  в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются, водный транспорт на территории Поселения не развит.

Автомобильный  транспорт  –  важнейшая  составная  часть  инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  удовлетворяющая  потребностям  всех  отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды  продукции  между  производителями  и  потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

На территории Поселения имеются:

- Топливные станции:

- на основе бензина:

- ООО «Фаэтон-Аэро»;

- ЗАО «Линос»;

- на газовой основе:

- ООО «Митэкс»;

- Станции технического обслуживания:

ООО «Авто-Док»;

- Комплекс автосервиса (ИП О.В. Мельникова).

Требования  к  обеспеченности  легкового  автотранспорта  автозаправочными станциями  (АЗС),  станциями  технического  обслуживания  (СТО)  и  местами постоянного  хранения  индивидуальных  легковых  автомобилей  обозначены  в  СП 42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-  согласно  п.  11.26,  потребность  в  СТО  составляет:  один  пост  на  200  легковых автомобилей;

-  согласно  п.  11.19,  общая  обеспеченность  закрытыми  и  открытыми  автостоянками для  постоянного  хранения  автомобилей  должна  составлять  90%  расчетного  числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия  объектов  дорожного  сервиса,  видно,  что  в  настоящее  время  поселение  не обеспечено:

-  станции технического обслуживания мощностью два поста.

3.4. Прогноз развития дорожной сети  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реализация  муниципальной  программы  позволит  сохранить  существующую сеть  автомобильных  дорог  за  счет  качественного  содержания,  осуществления контроля  за  перевозкой  грузов,  инструментальной  диагностике  технического состояния  автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  на  них,  повысить качественные  характеристики  дорожных  покрытий  и  безопасность  дорожного движения  за  счет  проведения  целевых  мероприятий  по  ремонту,  капитальному ремонту,  реконструкции  автомобильных  дорог,  применения  новых  технологий  и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

По  прогнозу  на  долгосрочный  период  до  2034  года  обеспеченность  жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 230 автомобилей на 1000 жителей

в 2021 году-260 автомобилей на 1000 жителей

в 2034 году-300 автомобилей на 1000 жителей

Определение  параметров  дорожного  движения  является  неотъемлемой  частью при  определении  мероприятий  по  снижению  аварийности  на    дороге,  а  так  же  для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам  дорожного  движения  относят:  интенсивность  движения,  интенсивность прибытия  на  зеленый  сигнал,  динамический  коэффициент  приведения  состава транспортного  потока,  поток  насыщения,  установившийся  интервал  убытия  очереди автомобилей,  коэффициент  загрузки  полосы  движением,  доля  зеленого  сигнала  в цикле,  коэффициент  приращения  очереди,  средняя  длина  очереди  в  автомобилях  и метрах,  удельное  число  остановок  автомобиля,  коэффициент  безостановочной проходимости.

Изменения  плотности  улично-дорожной  сети  зависит  от  изменения  плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу  среднее  арифметическое  значение плотности улично-дорожной  сети  с  2017 г.  до  2034  г.  существенно  изменится.  Это  означает,  что, увеличится  рост  автомобильных  потоков,  имеется  потребность  в  увеличении  плотности улично-дорожной сети.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

-  массовое  пренебрежение  требованиями  безопасности  дорожного  движения  со стороны участников движения;

-   неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

-   недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

-   несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

-  Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных  дорогах  общего  пользования  и  улично-дорожной  сети  поселения.

-  Повышение  правового  сознания  и  предупреждения  опасного  поведения  среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

3.7.  Прогноз  негативного  воздействия  транспортной  инфраструктуры  на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами  транспортной  инфраструктуры  в  области  снижения  вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-    сокращение  вредного  воздействия  транспорта  на  здоровье  человека  за  счет снижения  объемов  воздействий,  выбросов  и  сбросов,  количества  отходов  на  всех видах транспорта;

-      мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для  снижения  вредного  воздействия  транспорта  на  окружающую  среду  и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить  вредное  воздействие  транспорта на  воздушную и  водную  среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

-  стимулировать  использование  транспортных  средств,  работающих  на альтернативных  источниках  (нефтяного  происхождения)  топливо-энергетических ресурсов.

Для  снижения  негативного  воздействия  транспортно-дорожного  комплекса  на окружающую  среду  в  условиях  увеличения  количества  автотранспортных  средств  и повышения  интенсивности  движения  на  автомобильных  дорогах  предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в  зимний период,

автомобильных  дорог  общего  пользования,  позволяющих  уменьшить  отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство  автомобильных дорог      средствами  защиты окружающей  среды от вредных  воздействий,  включая  применение  искусственных  и  растительных  барьеров вдоль  автомагистралей  для  снижения  уровня  шумового  воздействия  и  загрязнения прилегающих территорий.

Реализация  указанных  мер  будет  осуществляться  на  основе  повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной  задачей  в  этой  области  является  сокращение  объемов  выбросов

автотранспортных  средств,  количества  отходов  при  строительстве,  реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом моторного топлива.

IV.  Укрупненная  оценка  принципиальных  вариантов  развития транспортной инфраструктуры поселения.

При  рассмотрении  принципиальных  вариантов  развития  транспортной инфраструктуры  поселения  необходимо  учитывать  прогноз численности  населения,  прогноз  социально-экономического  и  градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей  социально-экономического  развития  учитывались  макроэкономические тенденции,  таким  образом,  были  разработаны  3  сценария  на  вариантной  основе  в составе  двух  основных  вариантов  –  вариант  1  (базовый)  и  вариант  2  (умеренно-оптимистичный)  и  варианта  3  (экономически  обоснованный)  предлагаемого  к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты  1,  2  прогноза  разработаны  на  основе  единой  гипотезы  внешних условий.  Различие  вариантов  обусловлено  отличием  моделей  поведения  частного бизнеса,  перспективами  повышения  его  конкурентоспособности  и  эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант  1 (базовый). Предполагается  сохранение  инерционных  трендов, сложившихся  в  последний  период,  консервативную  инвестиционную  политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также  данным  вариантом  учитывается  агрессивная  внешняя  среда,  сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике  Европейского союза.

Вариант  2 (умеренно-оптимистичный). На  территории  поселения  предполагается  проведение  более  активной  политики, направленной  на  снижение  негативных  последствий,  связанных  с  ростом геополитической  напряженности,  и  создание  условий  для  более  устойчивого долгосрочного  роста.  Сценарий  характеризует  развитие  экономики  в  условиях повышения  доверия  частного  бизнеса,  применения  дополнительных  мер стимулирующего  характера,  связанных  с  расходами  бюджета  по  финансированию новых  инфраструктурных  проектов,  поддержанию  кредитования  наиболее  уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий  характеризуется  ростом  экономической  активности  транспортных  и пассажирских  перевозок,  увеличение  деловой  активности,  предполагает  также привлечение инвестиций.

Вариант  3 (экономически  обоснованный). На  территории  поселения предполагается  проведение  более  активной  политики,  направленной  на  снижение негативных  последствий,  связанных  с  ростом  геополитической  напряженности,  и создание  условий  для более  устойчивого  долгосрочного  роста.  Сценарий характеризует развитие  экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета  по  финансированию  новых  инфраструктурных  проектов,  поддержанию кредитования  наиболее  уязвимых  секторов  экономики,  увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в поселении, предполагает рост  транспортной  инфраструктуры  опережающими  темпами,    развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  поселения предлагаемого к реализации варианта развития.

Достижение  целей  и  решение  задач  Программы  обеспечивается  путем реализации   мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих  собой  доступные  наблюдению  и  измерению  характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения.  Разработанные  программные  мероприятия  систематизированы  по  степени  их актуальности.

Список  мероприятий  на  конкретном  объекте  детализируется  после  разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости   уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками  финансирования  мероприятий  Программы  являются  средства местного  бюджета  МО «Новодевяткинское  сельское поселение» и внебюджетные источники (инвесторы). Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий подпрограммы определяются Решениями Совета депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Механизм  реализации  Программы  включает  в  себя  систему  мероприятий, проводящихся  по  обследованию,  содержанию,  ремонту,  паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного  значения  в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек,  мероприятия по обеспечению  безопасности  дорожного  движения, мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень  мероприятий  по  ремонту  дорог,  по  реализации  Программы формируется    администрацией    муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  по  итогам обследования  состояния  дорожного  покрытия  не   реже одного  раза  в  год,  в  начале осеннего  или  в  конце  весеннего  периодов    и  с  учетом  решения  первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень  и  виды  работ  по  содержанию  и  текущему  ремонту  автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом (договором)  в  соответствии  с  классификацией,  устанавливаемой  федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере дорожного  хозяйства,  а  также  в  случае  капитального  ремонта,  реконструкции  и строительства  проектно-сметной  документацией,  разработанной  на  конкретный участок автомобильной дороги.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внесение  изменений  в  структуру  транспортной  инфраструктуры  по  видам транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется  существующая  система  обслуживания  населения  общественным пассажирским  транспортом.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Мероприятия данного раздела планируются  как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и  велосипедного передвижения.

Планируемые  мероприятия  по  развитию  инфраструктуры  пешеходного  и велосипедного передвижения включают в себя:

-  проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  необходимо  уделить    развитию  велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как  дополнительные  из-за  недостатка  финансовых  средств,  при  получении дополнительных  доходов  местного  бюджета  или  появления  возможности финансирования из иных источников.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия  по  развитию  инфраструктуры  для  грузового  транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6. Мероприятия  по  развитию  сети  автомобильных  дорог  местного значения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия  по  содержанию  автомобильных  дорог  местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  в  соответствии  с  нормативными требованиями.

-  Мероприятия  по  ремонту  автомобильных  дорог  местного значения.

Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия  по  капитальному  ремонту  автомобильных  дорог  местного значения.

Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

-  Мероприятия  по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  местного значения.

Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения,  на  которых  уровень  загрузки соответствует  нормативному.

5.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

-  проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

-  информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-  обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

-  замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

-  установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

-  Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения и выработка мер по их устранению

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области должны стать:

на первом этапе (2017-2021 гг.):

-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме

-  текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-  проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

-  организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения.

на втором этапе (2022-2026 гг.):

-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;

-  текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-  организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;

-  проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения;

на третьем этапе на перспективу (2027-2034 годы):

-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;

-  текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-  организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения

-  проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории Поселения;

-  создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры  на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по  проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств    бюджета   муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  Ежегодные  объемы  финансирования  программы определяются  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на  соответствующий  финансовый  год  и  с  учетом  дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы составит 54 500 тыс.руб.

VII.  Оценка  эффективности  мероприятий  по  проектированию, строительству,  реконструкции  объектов  транспортной  инфраструктуры предлагаемого  к  реализации  варианта  развития  транспортной инфраструктуры.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  мероприятий  Программы осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее реализации  и  включает  в  себя  оценку  степени  выполнения  мероприятий муниципальной  программы  и  оценку  эффективности  реализации  муниципальной программы.

Критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы  являются  степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка  эффективности  реализации муниципальной  программы  осуществляется ежегодно  по  итогам  ее  исполнения  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

7.2.  Оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется  с использованием  следующих  критериев:  полнота  и  эффективность  использования средств  бюджета  на  реализацию  муниципальной  программы;  степень  достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый  год  осуществляется  в  три  этапа,  раздельно  по  каждому  из  критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень  достижения  планируемых  значений  показателей  муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

7.4. Итоговая  оценка  эффективности муниципальной программы  (Pитог)  не  является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному  анализу причин  его выполнения  (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7.5.  Расчет  P1  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1)

где:

Vфакт  -  фактический  объем  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К  «положительной  экономии»  относится:  экономия  средств бюджетов    в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

7.6. Интерпретация  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджетов  на  реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если  P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если  80% < P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

7.7. Расчет  P2  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:   P2 = SUM Ki / N,  i = 1 (2),  где

Ki  -  исполнение  i  планируемого  значения  показателя  муниципальной  программы  за отчетный год в процентах;

N  -  число  планируемых  значений  показателей  муниципальной  программы.

Исполнение  по  каждому  показателю  муниципальной  программы  за  отчетный  год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза,    то  расчет  исполнения  по  каждому  показателю  муниципальной  программы  за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В  случае  если  планом  установлено  значение  показателя  равное  нулю,    то  при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю  осуществляется по формуле:

Ki = 0%.  (5)

7.8. Интерпретация  оценки  эффективности муниципальной  программы  по  критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная  программа  выполнена  в  полном  объеме,  если  90%  <  P2  <  100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если  75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9.  Итоговая  оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется  по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6)

где:

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

7.10.  Интерпретация  итоговой  оценки  эффективности  муниципальной  программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог < 75%  неэффективная.

VIII.  Предложения  по  институциональным  преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере  проектирования,  строительства,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  поселения  –  документ,  устанавливающий  перечень  мероприятий (инвестиционных  проектов)  по  проектированию,  строительству,  реконструкции объектов  транспортной  инфраструктуры  поселения,   которые предусмотрены  государственными  и  муниципальными  программами,  программой  комплексного  социально-экономического  развития  поселения,    инвестиционными программами  субъектов  естественных  монополий,  договорами  о  развитии застроенных  территорий,  договорами  о  комплексном  освоении  территорий,  иными инвестиционными  программами  и  договорами,  предусматривающими  обязательства застройщиков  по  завершению  в  установленные  сроки  мероприятий  по проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ  планирования,  обеспечивающий  систематизацию  всех  мероприятий  по проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными  направлениями  совершенствования  нормативно-правовой  базы, необходимой  для  функционирования  и  развития  транспортной  инфраструктуры поселения являются:

-  применение  экономических  мер,  стимулирующих  инвестиции  в  объекты транспортной инфраструктуры;

-    координация  мероприятий  и  проектов  строительства  и  реконструкции  объектов транспортной  инфраструктуры  между  органами  государственной  власти  (по  уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

-  координация  усилий  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов исполнительной  власти  субъекта,  органов  местного  самоуправления, представителей  бизнеса  и  общественных  организаций  в  решении  задач  реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

-  запуск  системы  статистического  наблюдения  и  мониторинга  необходимой обеспеченности  учреждениями  транспортной  инфраструктуры  поселений  в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

-  разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Для  создания  эффективной  конкурентоспособной  транспортной  системы необходимы 3 основные составляющие:

-   конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

-  высокопроизводительные безопасные транспортные инфраструктуры и транспортные средства,  которые  необходимы  в  той  мере,  в  которой  они  обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

-  создание  условий  для  превышения  уровня  предложения  транспортных  услуг  над спросом.

Развитие  транспорта  на  территории  Поселения  должно  осуществляться  на основе  комплексного  подхода,  ориентированного  на  совместные  усилия  различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная  система  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является  элементом транспортной  системы  региона,  поэтому  решение  всех  задач,  связанных  с оптимизацией  транспортной  инфраструктуры  на  территории,  не может  быть  решено только  в  рамках  полномочий  органов  местного  самоуправления  муниципального образования.  Данные  в  Программе  предложения  по  развитию  транспортной инфраструктуры  предполагается  реализовывать  с  участием  бюджетов  всех  уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению  взаимодействия  органов  государственной  власти  и  местного самоуправления,  подготовка  инициативных  предложений  по  развитию  транспортной инфраструктуры.

Таким  образом,  ожидаемыми  результатами  реализации  запланированных мероприятий  будут  являться  ввод  в  эксплуатацию  предусмотренных  Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, повышения уровня безопасности  движения,  доступности  и  качества  оказываемых  услуг  транспортного комплекса для населения.

Таблица 4

Характеристика автомобильных дорог

МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. категория | Протяжен-ность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино |
|  | Муниципальная автомобильная дорога, назначение: нежилое, транспортное. ул. Славы, от трассы СПб-Матокса до д. № 93 | V | 0,293 | 41612458 ОП МП 0001 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2004 г. ул. Школьная | V | 0,458 | 41612458 ОП МП 0002 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2009 г. ул. Заводская | V | 0,272 | 41612458 ОП МП 0003 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2001г. ул. Флотская | V | 0,5 | 41612458 ОП МП 0004 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2004 г. от ул. Главная, д. 61 до ул. Школьная | V | 0,468 | 41612458 ОП МП 0005 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2012 г. ул. Арсенальная (по документу: земли САОЗТ «Ручьи», уч. 5.1) | V | 0,915 | 41612458 ОП МП 0006 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2010 г. ул. Озерная | V | 0,335 | 41612458 ОП МП 0007 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2012 г. от ул. Озерная до ул. Лесная, дом 6 | V | 0,164 | 41612458 ОП МП 0008 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2007 г. от ул. Главная, д.60 на юго-запад до границы с МО «Муринское сельское поселение» | V | 0,1875 | 41612458 ОП МП 0009 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2008 г. ул. Энергетиков | V | 0,440 | 41612458 ОП МП 0010 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2001 г. от ул. Главная, д. 3 до ул. Лесная д. 2 | V | 0,200 | 41612458 ОП МП 0011 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2009 г. от ул. Главная, д. 32 до дома № 75 | V | 0,580 | 41612458 ОП МП 0012 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Незавершенная строительством участок автомобильной дороги до метро Девяткино (до моста) | V | 0,535 | 41612458 ОП МП 0013 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2001 г. от ул. Лесная, д. 4 до западной части дома № 2 по ул. Лесная | V | 0,270 | 41612458 ОП МП 0014 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2001 г. за домом № 6 ул. Лесная | V | 0,144 | 41612458 ОП МП 0015 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения. Год постройки 2004 г. от ул. Энергетиков до ГСК «Север» | V | 0,570 | 41612458 ОП МП 0016 |

Таблица 5

Расходы

Бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители. | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Муниципальная программа | «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | Всего В том числе: | 2700,00 | 2500,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2700,00 | 2650,00 | 2800,00 | 2800,00 | 3050,00 | 3400,00 | 3450,00 | 3700,00 | 5100,00 | 2900,00 | 2900,00 | 3025,00 | 3025,00 |
|  |  | Местный бюджет | 2700,00 | 2491,00 | 2588,00 | 2585,00 | 2580,00 | 2674,00 | 2615,00 | 2756,00 | 2743,00 | 2975,00 | 3303,00 | 3325,00 | 3537,00 | 4887,00 | 2624,00 | 2542,00 | 2560,00 | 2420,00 |
|  |  | Областной бюджет | --- | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 26,0 | 35,0 | 44,0 | 57,0 | 75,0 | 97,0 | 125,0 | 163,0 | 213,0 | 276,0 | 358,0 | 465,0 | 605,0 |

Таблица 6

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети

Новодевяткинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2032 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2032 | 11850,90 | 20,8 км | 11850,9 | 1245,9 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 3535,0 | 3535,0 | 707,0 |
|  | дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 | 688,0 | 400 шт | 688,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 215,0 | 215,0 | 43,0 |