МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ____________________________________________________________________________ 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, дом 57 оф. 83-84, тел.факс (812) 595-74-44, (81370) 65-684 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### 08 апреля  2021 год	                                                                                                        № 51/01-04

О заключении концессионного соглашения

в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании поступившего предложения ООО «ВКС-Инвест» и протокола от 16.03.2021г. заседания комиссии по рассмотрению предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц заявок не поступило, администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Заключить концессионное соглашение в отношении отдельных объектов

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – концессионное соглашение) с ООО «ВКС-Инвест» на условиях, представленных в предложении о заключении концессионного соглашения по итогам переговоров, без проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- Установить требования к концессионеру в соответствии с частью 4.1 статьи 37

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- Утвердить существенные условия концессионного соглашения согласно

приложению №1 к настоящему постановлению.

- Направить ООО «ВКС-Инвест» проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления.

- Установить срок для подписания концессионного соглашения концессионером и концедентом не позднее 10 (десяти) дней со дня получения ООО «ВКС-Инвест» проекта концессионного соглашения.

- Направить проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после его подписания концессионером и концедентом в Администрацию Ленинградской области для подписания концессионного соглашения Третьей стороной – Губернатором Ленинградской области в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Порядком межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области  при заключении и изменении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, в которых Ленинградская область выступает третьей стороной, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2017 № 574.

- Разработать и утвердить «Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетных субсидий в рамках концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в течение 10 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения всеми сторонами.

- Разработать и утвердить «Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетных инвестиций в рамках концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в течение 10 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения всеми сторонами.

- Принять решение в отношении имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, о прекращении права оперативного управления на указанное имущество в течение 5 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения всеми сторонами. Решение о прекращении права оперативного управления на указанное имущество принимается с учетом требований, установленных частью 5 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- 10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования		Д.А. Майоров

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Новодевяткинское сельское поселение»

от « 08» апреля  2021года  № 51/01-04

Существенные условия

концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Ссылка на предусмотренные федеральными законами существенные условия концессионного соглашения | Раздел Концессионного соглашения | Существенное условие концессионного соглашения (далее-Соглашения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. 1 ч. 1 ст. 10. Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 4. Реконструкция и модернизация Объекта Соглашения, создание имущества, входящего в Объект Соглашения (п. 4.1., п.4.5., п.4.6., п.4.10. Соглашения) | Концессионер обязуется на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных средств реконструировать и модернизировать Объект Соглашения и создать имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, в объемах и сроки, указанные в приложениях 2.1.,2.2. к Соглашению. В рамках обязательств по разделу 4 Соглашения Концессионер обязан: а) получить все лицензии и разрешения, необходимые для создания, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения и его последующей эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства; б) за свой счет разработать, согласовать с Концедентом на основании утвержденного Концедентом Технического задания Проектную документацию, необходимую для создания, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения, передать Концеденту один экземпляр готовой Проектной документации в установленном в Соглашении порядке с положительным заключением государственной экспертизы; в) обеспечить ввод в эксплуатацию созданных, реконструированных, модернизированных объектов, входящих в Объект Соглашения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в сроки согласно приложениям 2.1., 2.2. к Соглашению. |
| 2. | П.2 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 8. Порядок осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением | Концедент предоставляет Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования имуществом в составе Объекта Соглашения и Иного Имущества для осуществления деятельности, указанной в Разделе 1 Соглашения. Концессионер обязан в соответствии с приложениями 2.1,2.2. к Соглашению выполнить реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения, создание имущества, входящего в Объект Соглашения, и приступить к использованию (эксплуатации) созданных, реконструированных и модернизированных объектов с даты получения разрешения на ввод указанных объектов в эксплуатацию и по дату прекращения действия Соглашения. Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в Разделе 1 Соглашения в установленном в Разделе 8 Соглашения порядке, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Разделе 1 Соглашения, с момента подписания Акта приема-передачи Объекта Соглашения и до окончания срока, указанного в Разделе 9 Соглашения. В рамках деятельности по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) сетей ливневой канализации, входящих в состав Объекта Соглашения, в соответствии с ежегодно утверждаемым Концедентом планом-графиком работ. Помимо деятельности, указанной в Разделе 1 Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности в рамках действующего законодательства по согласованию с Концедентом, в том числе по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к водоснабжению и к водоотведению. |
| 3. | П.3 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 9. Сроки по соглашению | Срок действия концессионного соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и Третьей стороной и действует до 31.12.2035 г. |
| 4. | П.4 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 2. Объект концессионного соглашения | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения: а) Объектом настоящего Соглашения (далее - Объект Соглашения) являются объекты систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являющиеся централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, находящиеся в собственности муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, расположенные на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в Разделе 1 настоящего Соглашения, подлежащие созданию, реконструкции и модернизации; б) Сведения о составе и описании Объекта концессионного соглашения, в том числе о сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемых объектов, относящихся к Объекту концессионного соглашения приведены в Приложении 1.1. концессионного соглашения; в) Технико-экономические характеристики Объекта Соглашения отражены в приложениях 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. к концессионному соглашению. |
| 5. | П.4.1 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 9. п. 9.3, п.9.4. Сроки передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения | Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения – в течение 20 дней с даты подписания настоящего Соглашения. Срок передачи Концедентом Концессионеру Иного Имущества – в течение 20 дней с даты подписания настоящего Соглашения. |
| 6. | П.5 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 5. Порядок предоставления земельных участков | Порядок предоставления земельных участков: 1)Земельный участок, который необходим для создания объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, и для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, предоставляется Концессионеру в аренду в соответствии с земельным законодательством, на срок действия Соглашения. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором будет располагаться создаваемый Объект Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. Концедент обязуется передать Концессионеру земельный участок в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора аренды земельного участка по передаточному акту. Акт подписывается уполномоченными представителями Концедента и Концессионера. 2) Описание земельного участка и реквизиты документов о праве владения Концедента в отношении указанного земельного участка приведены в Приложении 1.3. к Соглашению. 3) Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента. 4)Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 5) Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков. 6) Концедент обеспечивает непрерывное владение и пользование Концессионером земельными участками, которые необходимы для создания, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в течении всего срока Соглашения на правах аренды или на ином законном основании. 7) Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. 8) Размер арендной платы за пользование земельными участками в течение срока действия Соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки аренды) за пользование земельными участками определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 31.01.2018 г. № 1/01-07 (в действующей редакции), и не может быть меньше суммы арендной платы, рассчитанной на 2020 г. в размере 266 280,00 рублей в год без учёта НДС. |
| 7. | П.6 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру | Цели и срок эксплуатации Объекта концессионного соглашения: 1) Целью использования Объекта концессионного соглашения является предоставление осуществление Концессионером деятельности по водоснабжению, водоотведению, в том числе очистке сточных вод, обращению с осадком сточных вод, приему и транспортировке сточных вод, с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения. 2) Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в Разделе 1 Соглашения – с даты передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения до окончания действия Соглашения. Датой начала и окончания осуществления Концессионной деятельности является дата подписания Актов приема-передачи имущества в составе Объекта соглашения и Иного Имущества. |
| 8. | П.6.1 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 8. Порядок осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением (п. 8.14., п.8.15., п.8.16. Соглашения) | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению: Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных Приложениями 2.1., 2.2. Соглашения, исходя из предельного размера расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объекта Соглашения. Безотзывная банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения, должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Концессионер в качестве обеспечения исполнения указанных выше обязательств обязан предоставлять ежегодно (не позднее 5 рабочих дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии) обеспечение финансовых обязательств, рассчитанных в виде отношения указанного в Соглашении предельного размера расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объекта Соглашения с учетом положений п. 8.14. Соглашения на весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты заключения Соглашения в качестве обеспечения исполнения указанных выше обязательств Концессионер обязан предоставить Концеденту безотзывную банковскую гарантию. Сумма обеспечения на 2021 год составляет не менее (34 541 630,00 + 442 297 452,00)/177*n рублей (где n – количество календарных месяцев действия Соглашения в 2021 году). В последующие годы не позднее 5 рабочих дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии Концессионер обязан представить подтверждение обеспечения на сумму не менее (34 541 630,00 + 442 297 452,00)/15 = 31 789 272,00 рублей. Концедент вправе предъявить требование о выплате денежных средств по банковской гарантии в следующих случаях: 1) при прекращении Соглашения по основаниям, относящимся к Концессионеру; 2) без прекращения Соглашения на возмещение убытков Концедента, уплату неустойки (штрафов, пеней), возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, указанных в соответствующей банковской гарантии. |
| 9. | П.6.2 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 10. Плата по Соглашению, п.10.1. Соглашения | Концессионная плата по Соглашению не взимается. |
| 10. | ч. 13 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 10. Плата по Соглашению, п.10.2. – п.10.5. Соглашения | Плата Концедента выплачивается из бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях софинансирования и возмещения части расходов Концессионера на выполнение мероприятий инвестиционной программы в соответствии с условиями раздела 10 Соглашения: - в сфере водоснабжения плата Концедента выплачивается в целях возмещения расходов концессионера на выплату процентов по кредитам и займам, взятым для выполнения мероприятий инвестиционной программы в рамках Соглашения - в сфере водоотведения плата Концедента выплачивается в целях: а) возмещения расходов концессионера на выплату процентов по кредитам и займам, взятым для выполнения мероприятий инвестиционной программы в части, относящейся к водоотведению, в рамках Соглашения; б) софинансирования расходов Концессионера на выполнение мероприятий, указанных в п. 3.2. раздела 3 приложения 2.1. к Соглашению, и части расходов по выполнению мероприятий, указанных в п. 2.2. раздела 2 и в разделе 4 приложения 2.1. к Соглашению. Предельный размер софинансирования, предоставляемого на условиях авансирования, выплачиваемого в 2022 г., указан в п. 4 раздела 2 приложения 3.6. к Соглашению в графе, соответствующей 2022 г.; в) возмещения части фактически понесённых расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения, предельный размер которой указан в п. 4 раздела 2 приложения 3.6. к Соглашению в графах соответствующих 2023- 2029 годам; г) на возмещение расходов на техническое обслуживание и ремонт сетей ливневой канализации, входящих в состав Объекта Соглашения. Предельный размер платы на возмещение данных расходов, указан в п. 2 раздела 2 приложения 3.6. к Соглашению с разбивкой по годам на весь период действия Соглашения. Порядок выплаты платы концедента по соответствующим направлениям ее выплаты указан в п. 10.5 Соглашения. Размер платы Концедента рассчитывается согласно порядку, указанному в приложении 1.1. к настоящему приложению №1. Предельный размер платы Концедента за период Соглашения не может быть более суммы показателей по годам, указанных в приложениях 3.5., 3.6. к Соглашению |
| 11. | П.6.3 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 17. Прекращение Соглашения, п.17.5. Соглашения | В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение фактически понесённых расходов Концессионера по созданию, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет платы за подключение, фактически выплаченной платы Концедента и выручки от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению по регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с действующим законодательством в области регулирования цен (тарифов). Возмещение указанных расходов должно быть осуществлено в течение пяти лет ежеквартально равными частями. |
| 12. | П.6.4 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |  | Подготовка территории для модернизации и реконструкции объекта соглашения не требуется. |
| 13. | П.6.5 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 2, п.2.4. Соглашения, Приложения 3.5, 3.6. к Соглашению | Объемы необходимой валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, представлены в концессионном соглашении в приложении 3.5 в части услуг по холодному водоснабжению и приложении 3.6 в части услуг по водоотведению. |
| 14. | П.1 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | п.8.10. Соглашения, Приложения 3.1,3.2. к Соглашению | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения представлены в концессионном соглашении в приложении 3.1. в части услуг по холодному водоснабжению и приложении 3.2. в части услуг по водоотведению. |
| 15. | П.2 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | п. 2.5., п. 4.14. Соглашения, Приложения 2.1, 2.2. к Соглашению | Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Закона о концессионных соглашениях, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложениях 2.1., 2.2. к Соглашению с учетом особенностей, установленных п. 2.5. Соглашения. Приложение 2.1. и Приложение 2.2. к Соглашению являются заданием Концедента, для достижения целевых показателей, указанных в Приложениях 3.1. (пп. 2 – 5), 3.2. (пп.2 –6), 3.3. (пп. 1, 2), 3.4. (пп.1, 2), 3.5. (раздел 1), 3.6. (разлел 1) к Соглашению. |
| 16. | П.3 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 4, п.4.12 | Предельный размер расходов, осуществляемых Концессионером на создание, реконструкцию и модернизацию объектов, входящих в Объект Соглашения, в течение всего срока действия Соглашения без учета НДС в ценах года реализации мероприятий, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), составляет: - в сфере водоснабжения 34 541 630,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать) рублей; - в сфере водоотведения 442 297 452,00 ( четыреста сорок два миллиона двести девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля. Предельный размер расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), без учета НДС в ценах года реализации мероприятий согласно п.4.13. Соглашения составляет: - 148 995 460,00 (сто сорок восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей в сфере водоснабжения; - 654 526 350,00 (шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей в сфере водоотведения. |
| 17. | П.4 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 4, п. 4.2. Соглашения, Приложения 3.3.,3.4. к Соглашению | Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложениях 3.3., 3.4. к Соглашению. |
| 18. | П.5 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 17 Прекращение Соглашения, п.17.6. | Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляется путем продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. Срок возмещения расходов концессионера при условии не продления срока действия концессионного соглашения не может превышать 2 (два) года. |
| 19. | П.6 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения | Недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с Соглашением и незарегистрированное в установленном законодательством порядке (имущество, в отношении которого в приложении 1.1. к Соглашению не указан регистрационный номер в графе «Правоустанавливающий документ») регистрируется Концессионером в течение одного года с даты заключения Соглашения за счет собственных средств с обеспечением осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения Соглашения. Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В отношении незарегистрированного недвижимого имущества стороны руководствуются положениями, предусмотренными частями 5-18 статьи 39 Закона о концессионных соглашениях, при этом Концедент предпринял все необходимые действия в отношении незарегистрированного имущества, необходимые для надлежащей передачи данного имущества Концессионеру в порядке, установленном Соглашением и действующим законодательством. |
| 20. | П.7 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 16. Изменение соглашения, п.16.7. | Концессионным соглашением устанавливается возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. |
| 21. | П.4 ч.1 ст.45 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел 8. Порядок осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, п.8.2. | Субъект Российской Федерации - Ленинградская область, участвующий в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны , именуемый - Третья сторона. Третья сторона для осуществления деятельности Концессионера по Соглашению: 1) устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленным настоящим Соглашением; 2) утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием, мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание, реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения; 3) возмещает недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Ленинградской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области. |

Приложение №1.1

к приложению №1

к постановлению администрации

МО «Новодевяткинское сельское поселение»

от « 08» апреля  2021года  № _51/01-04

Порядок расчёта размера и выплаты платы Концедента

1. Плата Концедента в i-ом году реализации соглашения (далее именуемся ПКi) рассчитывается по следующей формуле:

ПКi = +, где:

ПК1ji  – плата Концедента в сфере водоснабжения в j-м квартале i-го года;

ПК 2 ji – плата Концедента в сфере водоотведения в j-м квартале i-го года.

2. Плата Концедента в сфере водоснабжения (далее  именуемая – ПК1ji) в j-м квартале i-го года рассчитывается по следующей формуле:

ПК1ji=, где

- часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам, взятым для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в j-м квартале i-го года, выплачиваемая в порядке, установленном п.10.5.1. Соглашения, которая определяется по одной из следующих формул:

= *(Str+4)/100/4,                         если  %  ≥ *(Str+4)/100/4;

= % ,                                            если < *(Str+4)/100/4, где

Str – ключевая ставка ЦБ РФ на последнюю дату отчетного периода (%);

– сумма фактически выплачиваемых в j-м квартале i-го года процентов по кредитам и займам, привлеченным Концессионером в целях финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения;

– размер привлекаемых Концессионером кредитов и займов в целях выполнения фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения по Соглашению в j-м квартале i-го года, который рассчитывается по следующей формуле:

= +– (/4) –  , где

– стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в j-м квартале i-го года;

– сумма возвратов в j-м квартале i-го года тела кредитов и займов, полученных Концессионером в предшествующие отчетному периоды в целях финансирования фактически выполненных инвестиционных программ соответствующих лет по водоснабжению в рамках Соглашения;

– сумма планируемых среднегодовых амортизационных отчислений, полученных Концессионером в составе тарифной выручки в i-м году на существующие объекты водоснабжения, выданных Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в области тарифного регулирования.

– стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в сфере водоснабжения в j-м квартале i-го года, источником финансирования которых является плата за подключение на основании заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения.

3. Плата Концедента в сфере водоотведения (далее именуемая ПК2ji).

Выплачивается в целях возмещения части расходов Концессионера для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в j-м квартале i-го года и рассчитывается исходя из направлений выплаты платы Концедента согласно п.10.2.2. Соглашения по следующим формулам:

ПК2ji = Ав+ Вji+ Лji+, где

Ав – часть платы Концедента, направляемая авансом в целях реализации мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения;

Вji – часть платы Концедента, направляемая на возмещение фактически понесенных расходов Концессионера в j-м квартале i-го года на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения;

Лji – часть платы Концедента, направляемая на возмещение расходов Концессионера в j-м квартале i-го года на техническое обслуживание и ремонт сетей ливневой канализации;

– часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам, взятым для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения в j-м квартале i-го года.

3.1. Часть платы Концедента, предоставляемая авансом (далее именуемая Ав) .

Выплачивается один раз в течение срока реализации Соглашения в 2022 году на софинансирование мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения в порядке согласно п.10.5.2. и рассчитывается по формуле:

Ав = S х 0,30, где

S -часть стоимости мероприятий по созданию, реконструкции Объекта, направленных на подключение нагрузки существующих муниципальных канализационных сетей к создаваемым канализационным очистным сооружениям (далее- КОС), рассчитывается по формуле:

S =Мn+On/10000х3262, где

Mn- стоимость мероприятий, указанных в ч.3.2.  раздела 3 приложения 2.1. к Соглашению, по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения нагрузки муниципальных сетей к КОС, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства;

On – общая стоимость мероприятий, указанных в ч. 2.2. и в разделе 4 приложения 2.1. к Соглашению, по строительству КОС и узла переключения, принимающего общую нагрузку;

10000 – мощность КОС (общая нагрузка в м3/сут.);

3262 - подключаемая нагрузка муниципальных канализационных сетей (м3/сут.).

3.2. Часть платы Концедента, направляемая на возмещение фактически понесенных расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения в j-м квартале i-го года (далее именуемая Вji).

Выплачивается с 2023 года согласно первому отчёту Концессионера о фактическом размере расходов, осуществлённых Концессионером на создание, реконструкцию объектов Соглашения в сфере водоотведения в порядке, установленном в п.10.5.3., п.10.5.4. Соглашения, предельный размер которой указан в п. 4 раздела 2 приложения 3.6. (строка «возмещение»). Рассчитывается по формуле:

Вji = Фзji – –  – (/4), где

Фзji – фактические затраты Концессионера в j-м квартале i-го года на выполнение мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в области водоотведения, включая проценты по кредитам и займам, взятые на выполнение данных мероприятий;

– часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам в j-м квартале i-го года, взятым в целях реализации мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в области водоотведения;

– стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в сфере водоотведения в j-м квартале i-го года, источником финансирования которых является плата за подключение на основании заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям водоотведения.

– сумма планируемых среднегодовых амортизационных отчислений, полученных Концессионером в составе тарифной выручки в i-м году на существующие объекты водоотведения, выданных Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в области тарифного регулирования.

3.3. Часть платы на возмещение расходов Концессионера в j-м квартале i-го года на техническое обслуживание и ремонт сетей ливневой канализации (далее именуемая Лji) равен стоимости фактически выполненных в j-м квартале i-го года мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту сетей ливневой канализации по плану-графику на i-й год, который выплачивается в порядке, установленном п.10.5.5. Соглашения;

3.4. Часть платы Концедента возмещение процентов по кредитам и займам в j-м квартале i-го года (далее именуемая ), взятым на выполнение мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в области водоотведения, выплачиваемая в порядке, установленном п.10.5.1. Соглашения. Определяется по одной из следующих формул:

= *(Str+4)/100/4,                                 если  ≥*(Str+4)/100/4;

= ,                                                     если < *(Str+4)/100/4, где

Str – ключевая ставка ЦБ РФ на последнюю дату отчетного периода (%);

– сумма фактически выплачиваемых в j-м квартале i-го года процентов по кредитам и займам, привлеченным Концессионером в целях финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в области водоотведения;

– размер привлекаемых Концессионером кредитов и займов в целях выполнения фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в области водоотведения в j-м квартале i-го года, который рассчитывается по следующей формуле:

=  + – (/4) – – Авji,  где

–  стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в области водоотведения в j-м квартале i-го года;

– сумма возвратов в j-м квартале i-го года тела кредитов и займов, полученных Концессионером в предшествующие отчетному периоды в целях финансирования фактически выполненных инвестиционных программ соответствующих лет по водоотведению в рамках Соглашения;

– стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в сфере водоотведения в j-м квартале i-го года, источником финансирования которых является плата за подключение на основании заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям водоотведения;

– сумма планируемых среднегодовых амортизационных отчислений, полученных Концессионером в составе тарифной выручки в i-м году на существующие объекты водоотведения, выданных Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в области тарифного регулирования.

Авji – стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по Соглашению в сфере водоотведения, профинансированных за счет аванса, предоставляемого в 2022 году в соответствии с п.10.5.2. Соглашения.

4. Предельный размер платы Концедента ПКi в каждом отчетном году реализации Соглашения не может превышать годового размера сумм, указанных в разделе 2 приложения 3.5. и в разделе 2 приложения 3.6.

В случае, если фактически выплаченная сумма ПКi на конец i-го года меньше её предельного размера на соответствующий год по причине не произведённой платы Концедента за 4 квартал i-го года, то оставшаяся невыплаченная часть платы Концедента за 4 квартал i-го года выплачивается в первом полугодии года, следующего за i-м годом, на основании заявки на возмещение фактически понесенных расходов Концессионера в 4-м квартале i-го года на реализацию мероприятий инвестиционной программы по Соглашению, в том числе расходов согласно п. 2, п. 3.2, п. 3.3., п. 3.4. настоящего приложения 8 с приложением подтверждающих документов согласно п. 10.5.3 Соглашения..

5. Плата Концедента выплачивается на основании заявки о бюджетном финансировании, обязательным приложением к которой являются документы, перечисленные в п. 10.5.1., п. 10.5.2., п. 10.5.3., п. 10.5.5. Соглашения при соблюдении условий и порядка, изложенного в разделе 10 Соглашения.