МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

188673, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2 , помещ. 13-Н  Всеволожский район, Ленинградская область

Тел./факс (812) 679-91-50, (813-70) 65-560

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2023                                                                                     № 58/01-04

дер. Новое Девяткино

О проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 года № 782

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год.

2. Утвердить график актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Создать и утвердить состав рабочей группы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

Поспелов А.Л.- заместитель главы администрации;

Колесникова Н.А.- начальник сектора по архитектуре, градостроительству и землеустройству;

Туманова Н.А.- начальник сектора по ЖКХ, транспорту и связи

Ильичев А.А. - инспектор технического надзора МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории».

Урин М.М. – инспектор технического надзора МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории».

3. Рабочей группе по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

3.1. Опубликовать уведомление о проведении актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения согласно приложению 2 к настоящему постановлению в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет;

3.2. Осуществлять прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки согласно приложению 1;

3.3. Подготовить материалы для заключения договора на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в сроки согласно приложению 1;

3.4. Результаты актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области представить на утверждение в срок до 25.07.2023 года.

5.Администрации МО Новодевяткинское сельское поселение» заключить договор на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в сроки, согласно приложению 1;

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Л. Поспелова.

| Глава муниципального образования Д.А. Майоров |  |
| --- | --- |

Приложение № 1к постановлению администрации

от 31.03.2023 № 58/01-04

График

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | до 28.04.2023 года |
| 3 | Подготовка материалов для заключения договора на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» | до 12.05.2023 года |
| 4 | Заключение договора на подготовку актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | до 16.05.2023 года |
| 5 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет проекта актуализированной схемы муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | до 16.06.2023 года |
| 6 | Рассмотрение проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | В течении тридцати календарных дней с даты опубликования проекта до 17.07.2023 года |
| 7 | Утверждение актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на 2023 год | до 31.07.2023 года |
| 8 | Опубликование постановления об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на 2023 год в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | в течение 15 календарных дней, с даты ее утверждения, не позднее 14.08.2023 года |
| 9 | Размещение актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на сайте в полном объеме | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения, не позднее не позднее 14.08.2023 года |

Приложение № 2
к постановлению администрации

от 31.03.2023 № 58/01-04

Уведомление
о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 
           Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  уведомляет о проведении актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 года № 782.

В соответствии с пунктом 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782), актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:                                                           
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;              
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;  
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;           
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;                                                                 
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждена решением совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» №89/01-02  от 22.12.2021 и размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интерент: https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/sovet-deputatov/resheniya.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской  области от организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение  и иных лиц принимаются до 28.04.2023года администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д.2, пом. 13-Н или по электронной почте на адрес administion@mail.ru. Контактный телефон: 8(812)6799150, 8(81370) 65560.