ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 – 2034 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2017 - 2034 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2034 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 – ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2036-р; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р; - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - решение Совета депутатов от 21.11.2012 № 70 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; - постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.08.2017 № 72/01-04 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, деревня Новое Девяткино, д. 57, оф. 83-84. |
| Разработчиков программы, исполнитель, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, деревня Новое Девяткино, д. 57, оф. 83-84. |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности; - активизация участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий дополнительного перечня в части трудового и финансового участия; - формирование позитивного отношения к развитию поселения; - стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. Задачи программы: - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры; - обеспечение доступности объектами социальной инфраструктуры для жителей поселения; - обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры; - обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2017-2034 гг. Этапы реализации: первый этап – 2017-2021 гг. второй этап – 2022- 2026 гг. третий этап – 2027- 2034 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы производится за счёт средств: - местного бюджета (бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»), - внебюджетных источников (инвесторы). Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий подпрограммы определяются решениями Совета депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 392,94 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: - за счет средств бюджета Ленинградской области 275,06 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета 117,88 млн. рублей; Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Повышение уровня социально обустройства в поселении. Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в поселении. Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. |

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотрена Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2034 года (далее – Концепция).

Решение проблемы социального развития поселения является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики муниципального образования, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.

С учетом целевых установок Концепции реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к жизни в сельской местности;

- улучшения демографической ситуации в поселении.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов (задач):

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- обустройство объектами социальной инфраструктуры.

### Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства, расположенных в поселении, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, повышение престижности проживания в сельской местности.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельского поселения;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

-  размещения объектов социальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Поселения;

- преимущественного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новодевяткинское сельское поселение (далее – Поселение) расположено вблизи северо-восточной границы г. Санкт-Петербурга и охватывающей его кольцевой автодороги, в юго-западной части Всеволожского муниципального района. Благодаря такому расположению поселения, находящийся рядом мегаполис оказывает на  его развитие гораздо большее влияние, чем районный центр – г. Всеволожск. Деревня Новое Девяткино связана с Санкт-Петербургом железнодорожным сообщением и веткой метрополитена (ст. Девяткино), автодорогой регионального значения СПб – Матокса, а также инженерными коммуникациями.

Граница Новодевяткинского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

- на севере и востоке – с Кузьмоловским городским поселением .

- на юге и западе – с Муринским сельским поселением.

Границы МО «Новодевяткинское сельское поселение» совпадают с границами единственного населенного пункта – деревни Новое Девяткино, который является административным центром поселения. Площадь Новодевяткинского сельского поселения составляет 577 га.

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. Планируется прирост населения за счет жилищного строительства и миграционных процессов.

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе  которых  учитываются:  трудоспособное  население  в  трудоспособном  возрасте, занятые  в  экономике,  лица  старше  трудоспособного  возраста  и  подростки  до  16  лет. Лица  старше и  моложе  трудоспособного  возраста  составляют  небольшую  часть трудовых  ресурсов, с другой  стороны  часть  населения  в  трудоспособном  возрасте составляет  учащаяся молодежь  и  инвалиды  трудоспособного  возраста,  небольшие контингенты других категорий.

Бюджетная  сфера  представлена  работниками  учреждений и предприятий муниципального образования,  системы  дошкольного и среднего  образования,  учреждений социально-культурного назначения.  Большая  часть  занятых  работает  в  учреждениях социальной  сферы  – образовании,  культуре,  здравоохранении,  а  также  в  организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, промышленных предприятиях.

Таблица № 1

| - обрабатывающие производства | чел. | 387 |
| --- | --- | --- |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 393 |
| - строительство | чел. | 63 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 93 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 12 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 18 |
| - образование | чел. | 204 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 270 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 130 |
| - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел. | 24 |

Сохранение и наращивание профессионально - кадрового потенциала территории -  это  обеспечение  возможности  ее  дальнейшего  развития.  Прежде  всего,  нужно преодолеть  сложившуюся  диспропорцию  в  предложении  и  спросе  на  рабочую  силу.

Численность сельского населения по состоянию на 01.01.2017 года составила 17507 человек. Поскольку на территории Поселения (в кварталах 1.2, 1.3 и 3) продолжается жилищное строительство, с увеличением численности населения, спрос на услуги социальной инфраструктуры также будет возрастать.

По состоянию на 01.01.2017 в МО «Новодевяткинское сельское поселение» функционируют объекты обслуживания:

Местного значения:

- торгово-развлекательный комплекс «Адамант» площадью 17707,6 кв.м.;

- торговый центр «Мираж» площадью 1804 кв.м.;

- торговый центр «Лайм» площадью 2727 кв.м.;

- здание крытого рынка;

- центр бытового обслуживания с пристроенным подземным паркингом и сооружением – надземным открытым паркингом «Луч» площадью 13655,5 кв.м.;

- здание социального и культурно-бытового обслуживания со встроенными автостоянками площадью 6187,5 кв.м.;

- 2 отделения почтовой связи.

Районного значения:

- общеобразовательная школа на 850 учащихся (школа работает в две смены);

- детский сад № 59 на 200 мест;

- детский сад № 59 (филиал) на 100 мест;

- детский сад комбинированного вида на 210 мест;

- поликлиника взрослая на 380 пос./в смену;

- учреждение культурно-досугового типа «Рондо» на 120 мест.

Регионального значения:

- ГКУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер на 240 коек.

Жилищное строительство и структура жилой застройки

В настоящее время вся жилая застройка поселения сосредоточена в границах населенного пункта Новое Девяткино, из них:

- индивидуальные жилые дома, в основном, деревянные, общей площадью 21000 кв.м. (1517 чел, 13,8 кв.м./чел.). Индивидуальная жилая застройка представлена двумя типами:

- исторически сложившаяся застройка вдоль шоссе Санкт Петербург – Матокса, не является комфортной для проживания, т.к. находится в непосредственной близости от потока транзитного транспорта;

- современная застройка, расположенная в юго-восточной части д. Новое Девяткино в экологически благоприятном месте. На прилегающей территории имеется небольшой резерв для ее развития;

- многоквартирные дома, построенные за период с 1959 по 1995г., - 182786 кв.м. (7456 чел., 3041 квартира, 24,5 кв.м./чел.);

- многоквартирные дома, построенные за период с 1998г., - 34984 кв.м. общей площади (1493 чел, 715 квартир, 23.4 кв.м./чел). За период с 2009 г. по 2017 введены в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых дома общей площадью 337677,7 кв.м.

Таким образом, в формировании структуры жилой застройки территории д. Новое Девяткино наблюдаются те же тенденции, что и на окружающих территориях – в п. Мурино и г. Санкт-Петербурге – преобладание многоэтажной жилой застройки.

На очереди по улучшению жилищных условий состоят 43 семьи.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Поселения разработаны на основании:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на 2017 - 2034 подготовлена на основании:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 – ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011  Пр-701;

- распоряжение Правительства  Российской Федерации от 30.11.2010 № 2036-р;

- распоряжение Правительства  Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- решение Совета депутатов от 21.11.2012 № 70 «Об утверждении  Генерального  плана  муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.08.2017 № 72/01-04 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

- плана и программы комплексного социально-экономического развития поселения;

- инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Основными  направлениями  совершенствования  нормативно-правовой  базы, необходимой  для  функционирования  и  развития  транспортной  инфраструктуры поселения являются:

-  применение  экономических  мер,  стимулирующих  инвестиции  в  объекты социальной инфраструктуры;

-  координация  мероприятий  и  проектов  строительства  и  реконструкции  объектов социальной  инфраструктуры  между  органами  государственной  власти  (по  уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

-  координация  усилий  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов исполнительной  власти  Волгоградской области,  органов  местного  самоуправления, представителей  бизнеса  и  общественных  организаций  в  решении  задач  реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск  системы  статистического  наблюдения  и  мониторинга  необходимой обеспеченности  учреждениями  транспортной  инфраструктуры  поселений  в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов

транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренные генеральным планом в МО «Новодевяткинское сельское поселение», приведены в таблице 2.

Таблица 2

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Мощнос-ть (пропуск-ная способ-ность) | Сроки реализа-ции | Ответствен-ные исполнители | Объемы и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного, начального и общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | детский сад | 120 мест | 2034 | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы производится за счёт средств: - местного бюджета (бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»), - внебюджетных источников (инвесторы). | В кв. 1.1 |
|  | детский сад | 140 мест | 2020 |  |  | В кв. 1.2. Построен детский сад комбинированного вида на 210 мест в 2015 г. (ул. Лесная, д. 8). |
|  | детский сад | 120 мест | 2020 |  |  | В кв. 1.2 |
|  | детский сад | 120 мест | 2034 |  |  | В кв. 1.3 |
|  | детский сад | 120 мест | 2034 |  |  | В кв. 1.4 |
|  | детский сад | 120 мест | 2020 |  |  | В кв. 2.2. В соответствии с ППТ ООО «Арсенал-Н», в квартале предусмотрено строительство 3 детских садов общей вместимостью 265 мест. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 12.10.2015 № 1 к Соглашению от 21.11.2013 № 5 о сотрудничестве по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства в Ленинградской области, ООО «Арсенал-Н» должен построить детский сад на 180 мест, что в свою очередь превысит общее необходимое количество мест жилого квартала. |
|  | детский сад | 120 мест | 2020 |  |  | В кв. 2.2. Отсутствие необходимости (см. п. 6). |
|  | детский сад | 120 мест | 2020 |  |  | В кв. 2.2. Построен детский сад на 100 мест в 2012 г. (ул. Арсенальная, д. 1А) |
|  | детский сад | 140 мест | 2034 |  |  | В микрорайоне 3 |
|  | детский сад | 140 мест | 2034 |  |  | В микрорайоне 3 |
|  | начальная школа | 400 мест | 2020 |  |  | В кв. 1.1 |
|  | общеобразовательная школа | 1000 мест | 2020 |  |  | В кв. 1.2. В соответствии с РНГП, для жителей кварталов 1.2 и 1.3 предусмотрено размещение одной общеобразовательной школы на 1120 мест в микрорайоне 1.2. |
|  | общеобразовательная школа | 600 мест | 2034 |  |  | В кв. 1.4 |
|  | расширение имеющейся школы | 1000 мест | 2034 |  |  | В кв. 2.2 |
|  | общеобразовательная школа с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом | 1000 мест | 2034 |  |  | В микрорайоне 3 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | поликлиника детская | 200 пос./в смену | 2034 |  |  |  |
| Объекты спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивный комплекс с бассейном |  | 2034 |  |  | В соответствии с договором аренды от 16.08.2016 № 5968/1.6-08, заключенным между администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ООО «Спортивный комплекс «Снежный», предусмотрено строительство многофункционального спортивного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0711004:896. |
|  | спортивно-оздоровительный комплекс | 8500 кв.м. |  |  |  | В кв. 2.1 |
|  | спортивный комплекс | 2075 кв.м. |  |  |  | В кв. 2.2 |
|  | физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2034 |  |  | В кв. 1.3 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | досуговый центр – помещения любительской деятельности взрослых и детей комплекс (Дом культуры) | 2500 кв.м. | 2034 |  |  | В кв. 1.2. В соответствии с полученными положительными заключениями государственной экспертизы Ленинградской области, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в д. Новое Девяткино (ул. Школьная, 6) предусматривается строительство 7-этажного культурно-досугового центра (дома культуры). В соответствии с технико-экономическим обоснованием необходимости строительство объекта социальной сферы, проектная мощность объекта составляет: - зрительный зал на 600 чел.; - ориентировочная площадь здания 5046 кв.м.; - ориентировочный строительный объем здания 28891 куб.м. Здания будет включать в себя, в том числе помещения: кафе, библиотеку, обеденный зал, банкетный зал, кружковые помещения, помещения административно-хозяйственного назначения, конференц-зал, спортивный зал с сопутствующими помещениями, хореографический зал с сопутствующими помещениями, зрительный зал. |
|  | библиотека | 1 ед. | 2034 |  |  | Будет размещена в проектируемом культурно-досуговом центре по адресу: ул. Школьная, 6. |
|  | досуговый центр (реконструкция) | 1 ед. | 2020 |  |  | В кв. 2.1. |
|  | школа искусств | 325 мест | 2034 |  |  | Будет размещена в проектируемом культурно-досуговом центре по адресу: ул. Школьная, 6. |
| Объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | отделение почтовой связи | 2 ед. | 2034 |  |  |  |
|  | отделение банка | 13 ед. | 2034 |  |  |  |
|  | административный комплекс | 1 ед. | 2020 |  |  | В соответствии с договором аренды от 20.04.2015 № 5525/1.6-08, заключенным между администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ООО «Гард Эстейт», размещение администрации Поселения предусмотрено в проектируемом жилом доме в микрорайоне 1.4. |
|  | банный комплекс |  | 2020 |  |  | В кв. 2.1. |
|  | аптеки | 2 ед. | 2034 |  |  | В д. Новое Девяткино уже функционируют 9 аптек. |
|  | предприятия торговли | 4500 кв.м. торг. зала | 2034 |  |  |  |
|  | предприятия общественного питания | 150 пос. мест | 2034 |  |  |  |
|  | раздаточная молочная кухня (при поликлинике) | 122 кв.м. | 2034 |  |  |  |
|  | территориальный центр социальной помощи | 1 ед. | 2034 |  |  |  |
|  | ремонтно-эксплутационная служба | 2 ед. | 2034 |  |  |  |
|  | пожарное депо | 1 ед. | 2020 |  |  | В соответствии с ГП МО «Новодевяткинское сельское поселение», размещение пожарного депо на 4 а/м предусмотрено на земельном участке, находящимся по состоянию на отчетную дату в частной собственности. Администрацией предложено ГКУ «Леноблпожспас» место, пригодное для размещения пожарного депо, и свободное от прав третьих лиц. |
|  | храм | 1 ед. | 2020 |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств бюджет Ленинградской области и местного бюджета с возможным привлечением средств инвесторов.

В соответствии с полученными положительными заключениями государственной экспертизы Ленинградской области, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в д. Новое Девяткино предусматривается строительство 7-этажного культурно-досугового центра (дома культуры).

Финансирование строительства дома культуры включено в проект адресной инвестиционной программы Правительства Ленинградской области и будет осуществляться в соотношении: 30% за счет местного бюджета, и 70% - областного.

Общий объем финансирования Программы составляет 392,94 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 275,06 млн. рублей;

- за счет средств местного бюджета 117,88 млн. рублей;

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в Таблице 3.

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» ежегодно, в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, представляет, по рекомендуемой им форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в соответствующую программу Ленинградской области.

Таблица 3

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по этапам реализации Программы |  |  |
|  |  |  |  | I этап 2017-2021 гг. | II этап 2022-2026 гг. | III этап 2027-2034 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство учреждений культурно-досугового типа (дом культуры) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 392,94 | 128,91 | 105,80 | 158,23 |
|  |  | - бюджет Ленинградской области | 275,06 | 90,24 | 74,06 | 110,76 |
|  |  | - местный бюджет | 117,88 | 38,67 | 31,74 | 47,47 |

Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области о предоставлении субсидий на софинансировании мероприятий Программы;

- заключает договоры (соглашения) с инвесторами об участии в софинансировании мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Оценка социально-экономической и экологической

эффективности реализации Программы

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство поселения и содействие улучшению условий проживания населения в поселении.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в поселении.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.