**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использова-ния субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | | | **Исполнено на 01.07.2016\_ (нарастающим итогом)** | | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2015 года** | | | | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (руб)** | |
| **Всего (руб)** | **За счет средств областного бюджета (руб)** | | **За счет средств местного бюджета (руб)** | | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(руб)** | | **Всего (руб)** | | **За счет средств областного бюджета (руб)** | **За счет средств местного бюджета (руб)** | | **За счет средств внебюджетных источни-**  **ков**  **(руб)** | | **Всего (руб)** | | **За счет средств областного бюджета (руб)** | | **За счет средств местного бюджета (руб)** | | **За счет средств внебю-джетных источников**  **(руб)** |
| 1 | | 2 | 3 | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | **16** | |
| Устройство пешеходного мостика через реку Охта дер. Новое Девяткино | | 1шт. | 0 | 2419630,00 | 1141550,00 | | 1236680,00 | | 41400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1141550,00 | |
| Устройство наружного освещения на Алее Славы | | 15 опор | 0 | 4446270,00 | 1141550,00 | | 3010620,00 | | 294100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1141550,00 | |
| **Итого** | |  |  | 6865900,00 | 2283100,00 | | 4247300,00 | | 335500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2283100,00 | |
| Глава МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Майоров Д.А. | | | | |  | |  | |  | |  | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Осолодкина О.И. | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | |  | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьмина Г.Ш. | | | | |  | |  | |  | |  | | | (подпись) | | | | (фамилия, инициалы) | | | |  | | |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) 8-812-595-74-44 | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |