ПАСПОРТ

социально значимого проекта, на реализацию которого претендует 
поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Новодевяткинское  сельское поселение», дер. Новое Девяткино.

| 1. Название проекта (название проекта в соответствии с протоколом общественного совета, сметной и технической документацией) | Устройство наружного освещения на Аллее Славы |
| --- | --- |
| 2. Место реализации проекта: (муниципальный район, поселение, наименование административного центра, адрес или описание местоположения) | Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Новодевяткинское сельское поселение», дер. Новое Девяткино, Аллея Славы. |
| 3.Инициатор проекта: (общественный совет, Ф.И.О. и телефон председателя) | Общественный совет №2, председатель Злотин Андрей Владимирович, тел. 8-911-911-48-02 |
| 4. Количество жителей, проживающих на территории: чел. |  |
| административного центра | 10978 |
| на части территории | 4500 |
| 5. Описание проекта: |  |
| 5.1.Типология проекта (1) объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения); (2) автомобильные дороги и сооружения на них; (3) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; (4) объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания; (5) объекты библиотечного обслуживания; (6) объекты культуры; (7) объекты физической культуры и спорта, детские площадки; (8)объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий; (9) объекты благоустройства; (10) места захоронения; (11) другое…. | Объекты благоустройства |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | Улучшение уличного освещения территории поселения |
| 5.3. Ожидаемые результаты (указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре поселения) | Повышение безопасности и улучшение благоустройства территории |
| 6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, тыс. руб. | 4 446,26 |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 1 141,55 |
| 6.1.2. местного бюджета | 3 010,61 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта | 294,10 |
| из них: вклад граждан: | - |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | - |
| трудовое участие | - |
| вклад индивидуальных предпринимателей: | - |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | - |
| вклад юридических лиц: | - |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | 294,10 |

7. Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | - | - | - |

˙Заполняется при наличии трудового участия граждан в соответствии с  п.6.1.3.

8. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение конкурсных процедур | 01.06.2016-20.06.2016 | Заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 2. Заключение контракта | 20.06.2016-30.06.2016 | Заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 3. Подготовительные работы (проектные, изыскательские) | 01.07.2016-10.07.2016 | Заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 4. Ремонтно-строительные работы | 10.07.2016 -10.08.2016 | Заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 5. Приобретение оборудования | 10.07.2016 -20.07.2016 | Заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 6. Сдача объекта | 10.08.2016 | Заместитель главы администрации по ЖКХ |

9. Целевая группа (благополучатели):

| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек, | _ |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | - |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта: жители данного административного центра, улицы; семьи с детьми; туристы; пенсионеры | 4500 3000 500 |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 4500 |
| в том числе прямо, человек | 4500 |
| косвенно, человек | - |

Глава муниципального образования 						Д.А. Майоров

Исполнитель: Поспелов Анатолий Леонидович

Те. 8(81370)65-560, 595-74-44