Об утверждении муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на

территории МО «Новодевяткинское

сельское поселение» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.10.2021 № 144/01-04 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Борьба с борщевиком Сосновского на

территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования,

возглавляющего администрацию А.Л.Поспелов

|  |
| --- |
| **1. ПАСПОРТ**  **муниципальной программы**  **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское**  **сельское поселение» на 2022-2024 годы»** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории») |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», исключение случаев травматизма среди населения;  2. Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Освобождение от борщевика Сосновского 4,798 Га земель на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»,  2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского,  3. Снижение случаев травматизма среди населения; повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |
| Федеральные проекты, реализуемые в рамках реализации муниципальной программы | Нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  390 000,0 рублей, в том числе:  2022 год – 130 000,0 рублей;  2023 год – 130 000,0 рублей;  2024 год – 130 000,0 рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы составляет 0,0 рублей, в том числе:  2022 год – 0,0 рублей;  2023 год – 0,0 рублей;  2024 год – 0,0 рублей |

**2. Понятия и термины**

**Борщеви́к Сосно́вского (лат. Heracléum sosnówskyi) —** крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже

**Гербици́ды —** химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

**Арборици́ды (от лат. arbor — дерево и caedo — убиваю)** химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности.

**Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать»)** — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных. Понятие пестицидов объединяет включает: гербициды, уничтожающие сорняки; инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей; фунгициды, уничтожающие патогенные грибы; зооциды, уничтожающие вредных теплокровных животных и т.д.

**Агрохимикаты** - это удобрения химического или биологического происхождения, предназначенные для питания растений и регулирования плодородия почв. Пестициды - это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений.

**3. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития**

**сферы реализации муниципальной программы**

Листья и плоды борщевика Сосновского богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины – фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может не сразу, через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества – фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области борщевиком Сосоновского засорены порядка 4,798 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

**4. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы**

Целью Программы является сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение».

В результате предварительного обследования территории поселения выявлено порядка 4,798 га засоренных борщевиком земель.

Основными задачами Программы являются:

1. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», исключение случаев травматизма среди населения;

2. Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения.

План мероприятий Программы:

1. Проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на засоренность борщевиком Сосновского, составление акта осмотра территории. Полное обследование территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» будет проведено в течение 2022 года.

2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского:

Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:

- проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком;

- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:

химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации),

механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы),

агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.);

- проведение оценки эффективности выполненных мероприятий;

- проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности.

Таблица 1

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента<1> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента<2> |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проекта: «Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | | |
| 1.1. | Задача 1. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», исключение случаев травматизма среди населения | 1.Освобождение от борщевика Сосновского 4,798 га земель на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;  2. Снижение случаев травматизма среди населения, повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |
| 1.2. | Задача 2. Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения | 1. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

<1> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы)

<2> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

Таблица № 2

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы», (всего), в том числе: | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 390 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 67 700,0 | 0,0 | 0,0 | 67 700,0 |
| Бюджет муниципального образования | 62 300,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 322 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа, в том числе по структурным элементам: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 1 «Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение» (всего),  в том числе: | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 390 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 67 700,0 | 0,0 | 0,0 | 67 700,0 |
| Бюджет муниципального образования | 62 300,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 322 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

**Перечень мероприятий (результатов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» | | | | |
| Структурный элемент 1 «Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | | | | |
| Мероприятие (результат) № 1. Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне, второй раз - в августе | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 390 000,0 |
| Мероприятие (результат) № 2. Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) № 3. Проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

**Показатели комплекса процессных мероприятий**

**(мероприятий, направленных на достижение целей проектов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов: «Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | руб. | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» |