**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО**

**«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2020 год**

Ответственный за исполнение:

заместитель главы администрации А.Л.Поспелов

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2034 годы» направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской (в дальнейшем - Поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту определяются на основе результатов обследования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 17 лет. Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

За отчетный период в рамках комплексной Программы освоено 4 227 384, 74рублей на выполнение основного мероприятия: текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети в д.Новое Девяткино.

**Оценка результатов реализации подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования (тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **изм.** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1. Повышение уровня безопасности   движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. | | текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети в д.Новое Девяткино. | 4 227,38 | 4 227,38 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | | **4 227,38** | **4 227,38** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2020 год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2034 годы» | Текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети в д.Новое Девяткино. | 4 227 384,74 | 4 227 384,74 | 100 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |