**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2018 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М. Шагина

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограммы является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» и освоено из местного бюджета 28 569 853,94 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы:

1. Выполнение работ по благоустройству территории парка «Охтинская Долина»;
2. Выполнение работ по мощению дорожек и ступеней в парке «Охтинская Долина»
3. Уборка территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
4. Выполнение работ по благоустройству территории сквера на ул. Энергетиков, д.1: мощение дорожек, устройство газонов, посадка деревьев кустарников;
5. Уход за зелеными насаждениями на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

6. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская;

7. Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов д. Новое Девяткино;

8. Выполнение работ по реконструкции монолитных возвышенных асфальтобетонных искусственных неровностей с нанесением разметки на внутриквартальном проезде на ул. Арсенальная;

9. Монтаж искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах с нанесением разметки;

10. Выполнение работ по ликвидации несанкционированного мусора;

11.Обслуживание детских и спортивных площадок: ремонт искусственного покрытия, замена и ремонт элементов оборудования, заливка катка, окраска скамеек и ограждений.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования** **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.****измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1.Благоустройство внутриквартальных территорий | Организация и проведение благоустройства территории д.Новое Девяткино | 17 200,27 | 17 200,27 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| 2. Благоустройство территории во исполнение областного закона 42-оз | Устройство плиточного тротуара у парка «Охтинская долина», в том числе | 3 098,38 | 3 098,38 | Показатель 2 | % | 100 | 100 |
| Устройство плиточного тротуара и ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда от трассы Санкт-Петербург - Матокса до ул.Лесная, дом 4 | 3 291,77 | 3 291,77 | Показатель 3 | % | 100 | 100 |
| 3. Расходы на содержание дорог  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов | 4 979,43 | 4 979,43 | Показатель 4 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | **28 569,85** | **28 569,85** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено,руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** |
| Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019 год". | Благоустройство территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 28 569 853,94 | 28 569 853,94 | 100 | 5 | Высокий |

 |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2018 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М. Шагина

Подпрограмма «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограмм является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 выделено и освоено из местного бюджета 2 534 734,42 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы:

1. Монтаж светильников наружного освещения на ул. Главная, д. 58
2. Обслуживание сетей наружного освещения.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования** **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.****измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1.Улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения; | Обслуживание сетей наружного освещения | 2 458,97 | 2 458,97 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Монтаж светильников наружного освещения на ул. Главная, д,58 | 75,76 | 75,76 | Показатель 2 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | **2 534,73** | **2 534,73** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2018год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено,руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** |
| Муниципальная подпрограмма "Устройство наружного освещения территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019 гг. | Мероприятия по устройству наружного освещения территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 2 534 734,42 | 2 534 734,42 | 100 | 5 | Высокий |

 |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«Модернизация объектов коммунальной территории**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2018 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М.Шагина

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограмм является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 выделено и освоено из местного бюджета 606 390,38рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы: обслуживание сетей ливневой канализации территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» в д.Новое Девяткино

 **Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования** **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.****измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
|  Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности | Обслуживание ливневой канализации территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 606,39 | 606,39 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | **606,39** | **606,39** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено,руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** |
| Муниципальная подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019годы" | Модернизация и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" |  606 390,38 | 606 390,38 | 100 | 5 | Высокий |

 |