**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2019 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М. Шагина

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограммы является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» освоено из местного бюджета 28 180 124,06 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы:

1. Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57;
2. Выполнение работ по мощению дорожек и ступеней в парке «Охтинская Долина»;
3. Уборка территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
4. Устройство резинового покрытия детской площадки у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие;
5. Уход за зелеными насаждениями на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
6. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская;
7. Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов д. Новое Девяткино;
8. Выполнение работ по реконструкции монолитных возвышенных асфальтобетонных искусственных неровностей с нанесением разметки на внутриквартальном проезде на ул. Арсенальная;
9. Монтаж искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах с нанесением разметки;
10. Выполнение работ по ликвидации несанкционированного мусора;
11. Обслуживание детских и спортивных площадок: ремонт искусственного покрытия, замена и ремонт элементов оборудования, заливка катка, окраска скамеек и ограждений.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования**  **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1.Благоустройство внутриквартальных территорий | | Благоустройство внутриквартальных территорий, уборка территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», оформление поселка к праздничным датам, обслуживание детских площадок | 24 730,89 | 24 630,89 | Показатель 1 | % | 100 | 99,7 |
| 2. Благоустройство территории во исполнение областного закона 3-оз | | Мощение дорожек в парке «Охтинская долина» | 1 092,00 | 341,39 | Показатель 2 | % | 100 | 100 |
| Благоустройство территории сквера на ул.Энергетиков, в том числе | 1 870,20 | 145,65 | 100 | 100 |
| Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 | 1 174,44 | 1 174, 44 | 100 | 100 |
| Устройство резинового покрытия детской площадки у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие | 1 370,19 | 1 370,19 | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | | **30 237,72** | **30 137,72** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2019 год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019 год". | Благоустройство территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 30 237 724,06 | 30 137 724,06 | 99,7 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2019 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М. Шагина

Подпрограмма «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограмм является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2019 выделено и освоено из местного бюджета

1 341 237,89 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы: обслуживание, ремонт, содержание наружного освещения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования**  **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1. Обслуживание, ремонт, содержание наружного освещения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | Обслуживание сетей наружного освещения | 1 341, 23 | 1 341, 23 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | **1 341, 23** | **1 341, 23** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2019год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Муниципальная подпрограмма "Устройство наружного освещения территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019 гг. | Мероприятия по устройству наружного освещения территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 1 341 237,89 | 1 341 237,89 | 100 | 5 | Высокий | |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«Староста»**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2019 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М.Шагина

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограмм является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Староста» на 2017-2019 выделено и освоено из местного бюджета 18 360,00 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы: Лабораторные исследования питьевой воды в колодце.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования**  **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности | | Лабораторные исследования питьевой воды в колодце | 18, 36 | 18,36 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | | **18,36** | **18,36** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2019 год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Муниципальная подпрограмма "Староста" на 2017-2019годы" | Лабораторные исследования питьевой воды в колодце | 18 360,00 | 18 360,00 | 100 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |