**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2017 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Ж.Д.Айвазян

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограммЫ является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» и освоено из местного бюджета 18 435 927,75 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы:

1. Устройство пешеходного моста через реку Охта;

2.Устройство газонных ограждений на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

3.Уборка территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

4.Устройство кортов (выполнена часть работ);

5.Уход за зелеными насаждениями на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

6. Устройство тротуара от трассы СПб-Матокса до ул. Лесная д.4, ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда;

7.Устройство плитных тротуаров парка «Охтинская долина»;

8.Установка скамеек с урнами на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

9. Озеленение и благоустройство набережной озера;

10. Озеленение и благоустройства территории вокруг питьевого колодца озера;

11. Сад птиц;

12. Сад уток;

13. Аллея памяти (часть 2);

14.Расчистка парковой зоны;

15. Благоустройство и посадки парка у «Арсенала»;

16.Дорожки у парка «Арсенала»;

17. Посадки деревьев у д.39;

18. Посадки лип и каштанов;

19. Устройство дорожек и площадок парковой зоны (Капральев парк);

20. Благоустройство и посадки парковой зоны (Капральев парк);

21. Благоустройство территории у магазина «Дикси»;

22. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов;

23.Вывоз несанкционированного мусора с территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

24.Обслуживание ливневой канализации: очистка колодцев, промывка трубопровода, замена люков;

25.Обслуживание детских и спортивных площадок: ремонт искусственного покрытия, замена и ремонт элементов оборудования, заливка катка, окраска скамеек и ограждений.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования**  **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1.Благоустройство внутриквартальных территорий | | Организация и проведение благоустройства территории д.Новое Девяткино | 10 507, 05 | 10 507, 05 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| 2. Благоустройство территории во исполнение областного закона 42-оз | | Устройство плиточного тротуара у парка «Охтинская долина», в том числе | 2 489,94 | 2 489,94 | Показатель 2 | % | 100 | 100 |
| Устройство плиточного тротуара и ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда от трассы Санкт-Петербург - Матокса до ул.Лесная, дом 4 | 2 438,94 | 2 438,94 | Показатель 3 | % | 100 | 100 |
| 3. Расходы на содержание дорог | | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов | 3 000,00 | 3 000,00 | Показатель 4 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | | **18 435,93** | **18 435,93** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2017год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019 год". | Благоустройство территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 18 435 927,75 | 18 435 927,75 | 100 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«Модернизация объектов коммунальной территории**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2017 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Ж.Д.Айвазян

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограмм является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 выделено и освоено из местного бюджета 1 499 809,45 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы: обслуживание ливневой канализации территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»: устройство нового участка ливневой канализации, устройство четырех колодцев.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования**  **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности | | Обслуживание ливневой канализации территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 1 499,81 | 1 499,81 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | | **1 499,81** | **1 499,81** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2017год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Муниципальная подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019годы" | Модернизация и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 1 499 809,45 | 1 499 809,45 | 100 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

**МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**за 2017 год**

Ответственный за исполнение: директор МКУ ««Агентство по развитию и обслуживанию территории» Ж.Д.Айвазян

Подпрограмма «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы выполнена согласно Федеральному закону №44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью подпрограмм является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала.

Разработчиками подпрограмм являются: Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

За отчетный период в рамках муниципальной подпрограммы «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 выделено и освоено из местного бюджета 5 660 620,22 рублей.

Выполнены и сданы в эксплуатацию следующие работы:

1. Устройство освещения на аллее Славы: установка 15 опор освещения со светильниками;
2. Устройство освещения на ул. Флотская д.7 и у детского сада;
3. Устройство освещения набережной озера: установка 15 тумбовых светильников.

**Оценка результатов реализации подпрограммы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования**  **(тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1.Улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения; | | Устройство освещения на аллее Славы: установка 15 опор освещения со светильниками | 2 729,31 | 2 729,31 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | | Устройство освещения набережной озера: установка 15 тумбовых светильников | 2 000,00 | 2 000,00 | Показатель 2 | % | 100 | 100 |
| 3. Внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения | | Устройство освещения на ул. Флотская д.7 и у детского сада | 931,31 | 931,31 | Показатель 3 | % | 100 | 100 |
| **ВСЕГО** | | | **5 660,62** | **5 660,62** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2017год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | Муниципальная подпрограмма "Устройство наружного освещения территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2017-2019 гг. | Мероприятия по устройству наружного освещения территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 5 660 620,22 | 5 660 620,22 | 100 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |