**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие информационной инфраструктуры**

**муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»**

**на 2018-2020гг.»**

**за 2019 год**

Ответственный за исполнение:

заместитель главы администрации А.Л.Поспелов

Под инфраструктурой понимается совокупность муниципальных информационных систем, обеспечивающих формирование новой формы организации деятельности органов местного самоуправления за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий, предоставляющих качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услу, а также получение информации о результатах деятельности органов местного самоуправления различного уровня.

Интенсивный рост количества компьютеризированных рабочих мест, развитие совместно используемых информационных ресурсов и систем межведомственного взаимодействия ведет к росту количества и размеров информационных угроз, требует дальнейшего повышения образовательного пользовательского уровня, а также - внимания к вопросам обеспечения информационной безопасности.

*За отчетный период приоритетами реализации Муниципальной программы явились:*

- развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства;

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;

- развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства;

*За отчетный период достигнуты цели*:

- снижение временных и стоимостных затрат администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» и подведомственных ей учреждений и предприятий на выполнение функций за счет использования информационно–коммуникационных технологий.

- снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг, за счет использования информационно-коммуникационных технологий.

- повышение качества принятия управленческих решений за счет информационной поддержки принятия решений в сфере управления муниципальным образованием на основе межведомственного межсистемного электронного взаимодействия.

*За отчетный период исполнены задачи*:

-создание и развитие инфраструктурных информационных систем администрации;

-создание и развитие системы базовых информационных ресурсов;

-создание и развитие систем защиты информации муниципальных информационных систем;

-обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования;

-создание и развитие информационных систем, предназначенных для предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде и информационной поддержки исполнения администрацией возложенных на нее функций.

*Показателями программы являются*:

- доля электронного документооборота со сторонними организациями и гражданами, при оказании муниципальных услуг и исполнении администрацией возложенных на нее функций;

- доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным программным обеспечением (далее ПО), для внедрения информационных систем, созданных в рамках муниципальной программы;

- уровень развития программных продуктов количество обслуживаемых программ.

За отчетный период результатом реализации программы является повышение качества принятия решений администрации муниципального образования и оказания услуг гражданам и организациям, за счет создания и развития единого информационного пространства администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов, обеспечивающих необходимые условия для информационного взаимодействия организаций и граждан и удовлетворения их информационных потребностей.

**Оценка результатов реализации подпрограммы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования (тыс.руб)** | **Фактический объем финансирования (тыс.руб)** | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед.**  **изм.** | **Плановое значение показателя на год (%)** | **Фактическое значение по итогам работы(%)** |
| 1. Создание и развитие системы базовых информационных ресурсов | | Оказание услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет | 135,26 | 135,26 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| Оказание услуг за обслуживание официального сайта, блога главы, публикация в СМИ и т.д. | 760,20 | 760,20 |
| 2. Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования | | Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехники | 660,61 | 660,61 | Показатель 2 | % | 100 | 100 |
| 3. Создание и развитие систем защиты информации муниципальных информационных систем | | Оказание услуг по обслуживанию (обновлению) антивирусных программ | 27,60 | 27,60 | Показатель 3 | % | 100 | 100 |
| 4.Создание и развитие инфраструктурных информационных систем администрации | | Оказание услуг по обслужи- ванию и сопровождению автоматизированных систем "К+», «Аргос» «Арос» | 475,30 | 435,80 | Показатель 4 | % | 100 | 93,4 |
| Оказание услуг по информационному сопровож дению, обслуживанию и обновлению программных продуктов "1С Бухгалтерия " «1С Зарплата и кадры», «СУФД», «СВОД-СМАРТ» | 117,73 | 117,73 |
| **ВСЕГО** | | | **2 176,70** | **2 137,20** |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2019год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020гг.» | Создание и развитие единого информационного пространства администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»  на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов, обеспечивающих необходимые условия для информационного взаимодействия организации и граждан и удовлетворения их информационных потребностей. | 2 176 701,50 | 2 137 201,50 | 98,2 | 5 | Высокий | | | | | | | | | |